Proyecto:

Desarrollo de un Sistema de Gestión de Solicitudes vía API con Integración IA

Miguel Angel Villamizar Ardila

1.098.741.166

942101

Sistemas y Computadores S.A

Universidad Cooperativa de Colombia UCC

Práctica Universitaria

Bucaramanga, agosto 28 del 2026

# Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	1

1.	Introducción	3

2.	Objetivos	4

2.1	Objetivo General	4

2.2 Objetivos Específicos	4

3.	Alcance del Proyecto	4

4.	Resultados Esperados	5

5.	Justificación	5

6.	Descripción del Problema	6

7.	Glosario	7

8.	Cronograma	25

9.	Diseño y Experiencia de Usuario (UX-UI)	25

9.1 Principios de Diseño	26

9.2 Sistema Tipográfico	26

9.3 Paleta de Color	26

9.3.1 Neutros e interfaz	27

9.3.2 Semánticos	27

9.3.3 Identidad por Proyecto	27

9.4 Leyes de Gestalt aplicadas	28

9.5 Sistema de Componentes	29

9.6 Logos	29

9.7 Motion y Micro interacción	30

9.8 Accesibilidad	31

9.9 Responsividad	31

9.10 Mockups	31

10.	Desarrollo de Metodología	33

10.1	Análisis	34

Requerimientos funcionales	34

Requerimientos no funcionales	39

Mapa de sitio	42

Diagrama E-R	42

10.2	Diseño	42

Arquitectura	42

StackTec	43

BPMN	44

10.3	Desarrollo e Implementación	45

Control de versiones	45

Desarrollo de Arquitectura	46

Guía Técnica de Implementación	56

11.	Integración Inteligencia Artificial	69

12.	Conclusiones	70

13.	Mejoras	70

Manual de Usuario	70

# Introducción

Como parte de la ruta de aprendizaje de la U-Casual de SYC, se propuso el desarrollo, en fase práctica, de un sistema con una arquitectura modular y configurable, cuyo objetivo era evolucionar hacia una plataforma reutilizable para la gestión de diferentes tipos de trámites y procesos administrativos. A la fecha de emisión del presente documento en fase de avance, la mencionada evolución ya es verificable, de manera que el Sistema de Gestión de Solicitudes (SGDS) sostiene 9 proyectos operativos (Comfenalco, Colpensiones, Pasivos Laborales, SYCTrace, Infoconsumo, GoTrace, Estampillas, IUVA y Libro Total) sobre un mismo motor compartido, y ha incorporado un módulo Gerencial de visibilidad agregada que no estaba contemplado en el planteamiento inicial.

El propósito del presente documento es aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante la etapa de formación académica universitaria, más lo aprendido durante las semanas de desarrollo del pensum sugerido otorgado, utilizando en mayor medida el stack tecnológico de la organización y siguiendo una metodología de desarrollo semejante a la empleada en los proyectos corporativos de SYC, de acuerdo a lo previamente observado en el proceso de inducción. Este documento se actualiza para reflejar tanto lo ya construido como la hoja de ruta definida, toda vez que lleve un proceso que derive en la posterior implementación de herramientas relevantes tales como IA junto con la analítica avanzada por medio de Power BI.

# Objetivos

## Objetivo General

Desarrollar, en fase práctica, un sistema web multi-tenant con arquitectura por capas, utilizando el stack tecnológico de SYC, que permita la gestión de solicitudes, expedientes y flujos de aprobación de forma aislada por proyecto, y la incorporación sobre ese motor de un módulo de visibilidad gerencial y una hoja de ruta de analítica avanzada e Inteligencia Artificial, aplicando buenas prácticas de arquitectura de software, desarrollo seguro, documentación y control de versiones.

## 2.2 Objetivos Específicos

Construir una arquitectura por capas en .NET 10, incluyendo API REST con ASP.NET Core, EF Core sobre PostgreSQL, más autenticación JWT y autorización por claims, aplicada a un modelo multi-tenant donde el Proyecto es el eje de aislamiento de datos.

Desarrollar una interfaz web moderna con React 19 y TypeScript, integrada mediante una API REST, que incorpore un módulo Gerencial para la visualización y análisis de información agregada de los proyectos seleccionados.

Incorporar capacidades de Inteligencia Artificial, mediante SGDS Intelligence y asistencia al operador, junto con analítica avanzada mediante Power BI, como extensiones del módulo Gerencial, conservando el aislamiento de datos entre proyectos.

Aplicar control de versiones con Git/GitHub y documentación técnica formal

# Alcance del Proyecto

El sistema administra el ciclo completo de las solicitudes, desde su creación hasta su cierre, bajo un modelo multi-tenant en el que cada proyecto opera de forma aislada sobre un motor compartido, incluyendo la gestión de usuarios, roles, proyectos, ciudadanos, empresas, vehículos, solicitudes, expedientes, documentos, estados, historial, auditoría automática y reportes en PDF y Excel, así como un módulo gerencial con dashboard ejecutivo, indicadores, tendencias, comparativos y SGDS Intelligence basado actualmente en reglas.

Como parte del diseño y evolución futura, se contempla la incorporación de Inteligencia Artificial real y analítica avanzada mediante Power BI, inicialmente con su versión gratuita, dejando el licenciamiento pago sujeto a las necesidades y crecimiento del sistema.

# Resultados Esperados

El proyecto se plantea como una plataforma configurable y multi-cliente, orientada a reproducir un escenario de desarrollo aplicable al contexto real de SYC, en lugar de limitarse a la construcción de un sistema aislado. Su enfoque busca adoptar y aplicar prácticas y tecnologías alineadas con el entorno corporativo, mediante un motor común capaz de soportar múltiples proyectos y un módulo Gerencial para la consolidación y análisis de información. De forma complementaria, establece una hoja de ruta formal para la incorporación progresiva de Inteligencia Artificial y analítica avanzada, definiendo previamente su alcance y viabilidad. Este enfoque permite al practicante consolidar competencias técnicas, metodológicas y profesionales directamente aplicables a los equipos de desarrollo de SYC, favoreciendo una transición más efectiva hacia una célula de trabajo y un mejor desempeño en contextos reales de desarrollo de software.

# Justificación

SGDS se plantea como una plataforma común y configurable para atender múltiples proyectos y clientes de SYC, entre ellos Comfenalco, Colpensiones, Pasivos Laborales, SYCTrace, Infoconsumo, GoTrace, Estampillas, IUVA y Libro Total. Aunque cada proyecto opera de manera independiente, todos pueden apoyarse en un conjunto de capacidades transversales como la gestión de usuarios, radicación de solicitudes, gestión documental, expedientes digitales, flujos de trabajo, auditoría, trazabilidad, reportes y seguridad de la información. Esta identificación de patrones comunes sustenta la decisión de desarrollar un motor compartido y reutilizable, en lugar de construir soluciones aisladas para cada proceso, permitiendo representar de manera configurable las necesidades particulares de cada proyecto y facilitando su evolución.

A partir de la operación de la plataforma con múltiples proyectos, se identifica una necesidad adicional: transformar la información operativa en información útil para la toma de decisiones. Mientras los operadores consultan la información correspondiente a su proyecto y los administradores cuentan con una visión global principalmente operativa, se requiere una perspectiva específicamente orientada al análisis y seguimiento gerencial. En respuesta a esta necesidad se incorpora el Módulo Gerencial, concebido para consolidar indicadores, tendencias y comparativos de los proyectos autorizados. Sobre esta base se plantea, además, la incorporación progresiva de SGDS Intelligence y capacidades de Inteligencia Artificial, orientadas a interpretar la información y generar insights, así como la integración de Power BI para ampliar las capacidades de análisis cruzado y visualización. De esta manera, el proyecto evoluciona de una plataforma centrada en la gestión operativa hacia una solución con capacidades de gestión, análisis e inteligencia, manteniendo el aislamiento de la información entre proyectos.

# Descripción del Problema

El proceso de incorporación de un practicante universitario a un entorno empresarial de desarrollo de software requiere, además de los conocimientos adquiridos durante su formación académica, una aproximación progresiva a las dinámicas, herramientas, tecnologías, metodologías y problemáticas propias de los proyectos desarrollados por la organización. En el contexto de la ruta de aprendizaje U-Casual de SYC, los primeros meses de práctica están orientados al estudio, capacitación y aplicación de conocimientos, antes de la incorporación del practicante a una célula de trabajo. En este periodo surge la necesidad de contar con un ejercicio práctico que permita trasladar progresivamente los conocimientos adquiridos a un escenario semejante al que posteriormente deberá afrontar dentro de la compañía.

El principal desafío identificado no corresponde a la ausencia de una solución tecnológica dentro de SYC, sino a la brecha existente entre el conocimiento técnico adquirido durante la formación y la experiencia necesaria para comprender y participar efectivamente en un proyecto empresarial real. El desarrollo de una solución aislada o exclusivamente académica permitiría aplicar tecnologías de manera individual, pero ofrecería una aproximación limitada a aspectos como la estructuración de una arquitectura, definición de requerimientos, modelado de datos, seguridad, desarrollo de API, gestión de versiones, documentación, integración de herramientas y evolución progresiva de un producto de software.

A partir del conocimiento adquirido durante la etapa de capacitación, se identificaron características comunes en diferentes soluciones de SYC orientadas a la gestión de solicitudes y trámites. Entre ellas se encuentran la administración de usuarios y proyectos, radicación y seguimiento de solicitudes, gestión documental, flujos de estados, auditoría, trazabilidad y seguridad de la información. Este conocimiento permitió tomar como referente conceptual la lógica de soluciones desarrolladas por la organización, particularmente PRISMA, y plantear el desarrollo de SGDS como un ejercicio práctico que reproduce, a una escala controlada, características y problemáticas propias de este tipo de proyectos.

En consecuencia, el problema que aborda SGDS consiste en cómo construir un entorno práctico de desarrollo que permita al estudiante integrar los conocimientos académicos y los adquiridos durante la ruta U-Casual en una solución técnicamente estructurada y próxima al contexto empresarial de SYC, utilizando el stack tecnológico de la organización y herramientas de apoyo basadas en Inteligencia Artificial, como Claude Code, sin pretender reemplazar ni competir con las soluciones corporativas existentes. El propósito es que el desarrollo permita experimentar de manera integral las diferentes etapas de construcción de un proyecto de software y, con ello, reducir la brecha entre la formación previa y las competencias requeridas para una incorporación efectiva a una célula de desarrollo.

Como extensión del ejercicio, se incorpora un Módulo Gerencial que permite explorar una necesidad adicional de carácter analítico: transformar la información generada por los diferentes proyectos en indicadores, tendencias y elementos de apoyo a la toma de decisiones. Sobre esta base se proyectan capacidades de SGDS Intelligence, Inteligencia Artificial y analítica mediante Power BI, no como componentes indispensables para demostrar una innovación frente a las soluciones existentes de SYC, sino como oportunidades de aprendizaje y exploración tecnológica dentro del proyecto práctico.

# Glosario

A

Administrador SYC

Rol global del sistema. Un usuario que tiene este rol en cualquiera de sus proyectos queda marcado como admin en todo el sistema (claim esAdminSyc). Ve y edita todo, aprueba solicitudes de acceso, gestiona usuarios y proyectos.

Alertas Inteligentes

Vista del módulo Gerencial que lista todos los riesgos detectados por reglas (vencimientos próximos, incrementos relevantes de solicitudes, SLA bajo) — versión de profundidad del panel resumido que ya se ve en el Resumen Ejecutivo.

Anemic Domain Model (modelo anémico)

Patrón donde las entidades solo tienen propiedades, sin métodos ni lógica de negocio. Así está construido SGDS.Domain — toda la lógica vive en los Controllers, no en las entidades.

API REST

El estilo de arquitectura que sigue SGDS.Api: recursos identificados por URL, verbos HTTP (GET/POST/PUT/DELETE) para las operaciones, respuestas en JSON.

Aprobada(estado)

Estado final genérico de una Solicitud cuando el trámite se resuelve favorablemente. Al asignarse, se setea FechaCierre.

ASP.NET Core

El framework web de .NET sobre el que corre SGDS.Api — maneja el pipeline HTTP, el enrutamiento a Controllers, la inyección de dependencias.

Asistente IA

Vista del módulo Gerencial pensada como chat conversacional. Hoy su caja de texto está deshabilitada a propósito ("se activará cuando se integre el modelo de IA") — ofrece atajos a otras vistas en su lugar, en vez de simular una conversación que no existe.

Atendido(estado)

Estado terminal propio de Libro Total: el turno de atención se completó.

Auditoría

Bitácora automática y transversal. SgdsDbContext.SaveChangesAsync registra cualquier entidad Added/Modified/Deleted en cada guardado, sin que el desarrollador tenga que hacer nada extra — usuario, acción, IP y proyecto quedan registrados solos.

Autenticación

Confirmar quién es el usuario — en SGDS, con email + password contra el hash BCrypt guardado, en POST /api/Auth/login.

Autorización

Decidir qué puede hacer un usuario ya autenticado. En SGDS no usa [Authorize(Roles=...)] de ASP.NET — cada acción de cada controller lee los claims del JWT a mano.

AutoMapper

Librería popular para mapear entidades a DTOs automáticamente. No se usa en SGDS — el mapeo se escribe a mano dentro de cada controller, línea por línea.

Axios

Librería HTTP del frontend. Cada *Service.ts la importa directo y arma el header Authorization a mano — no hay un cliente centralizado ni interceptor global.

Azure DevOps

Herramienta de gestión de proyectos/CI-CD de Microsoft, contemplada en el stack del proyecto — en planificación, todavía no integrada.

B

BCrypt.Net

Librería que hashea las contraseñas antes de guardarlas — nunca se guarda una contraseña en texto plano en la base de datos.

Bearer (token)

El esquema de autenticación HTTP que usa SGDS: el JWT viaja en el header Authorization: Bearer <token> en cada request protegido.

Borrado lógico

Patrón usado en casi todos los DELETE de la Api: en vez de eliminar la fila, se setea Activo = false. Casi nunca se borra un registro de verdad.

BPMN

Business Process Model and Notation — la notación usada para modelar los procesos de SGDS en Assets/BPMN/SGDS-Procesos-Actual.drawio (proceso principal, subproceso por tipo de proyecto, subproceso de alta de operadores).

C

camelCase

Convención de nombres donde la primera palabra va en minúscula y las siguientes con mayúscula inicial (nombreCompleto). Se usa en todo JavaScript/TypeScript y en el JSON que viaja por HTTP.

Certificado de Trazabilidad

Documento PDF generado para trámites de GoTrace/SYCTrace que certifica el recorrido de un lote o producto.

Ciudadano

Persona natural solicitante de un trámite. Una Solicitud está ligada a un Ciudadano o a una Empresa, nunca a ambos.

Claims

Pares clave-valor incrustados en el JWT que describen al usuario sin consultar la base de datos en cada request: sub, email, esAdminSyc, esGerencial, y un claim proyecto repetido por cada UsuarioProyecto.

Clean Architecture

Patrón arquitectónico con capas de casos de uso, repositorios y MediatR. SGDS no lo implementa, pese a tener carpetas con nombres similares (Domain/Application/Infrastructure) — es una aclaración explícita del propio proyecto para no confundirlo.

ClosedXML

Librería .NET usada para generar los archivos Excel de los reportes exportables.

Colpensiones

Uno de los 9 proyectos operativos de SGDS, usando el flujo genérico de Solicitud.

Comfenalco

Uno de los 9 proyectos operativos de SGDS, usando el flujo genérico de Solicitud.

Comparativos

Vista del módulo Gerencial: período actual vs. anterior, y proyecto vs. proyecto, sobre el mismo par de períodos.

Component(React)

Una función que retorna JSX. En SGDS, un componente es o una página (*Page.tsx) o una pieza reutilizable en components/.

Context(React)

Mecanismo de React para compartir estado sin pasar props manualmente por cada nivel. SGDS solo tiene uno: AuthContext (usuario autenticado, login, logout).

Controller

Clase de SGDS.Api/Controllers que expone endpoints HTTP. En SGDS concentra TODA la lógica de negocio — consultas EF Core, autorización, mapeo a DTOs — sin capas intermedias.

Controller gordo(patrón)

El patrón esperado para código nuevo en SGDS: lógica inline en el controller con LINQ, en vez de crear una capa de servicios de aplicación.

CORS

Cross-Origin Resource Sharing. La política AllowFrontend en Program.cs restringe qué origen puede llamar a la Api — hoy solo http://localhost:5173.

CRUD

Create, Read, Update, Delete — las 4 operaciones básicas que la mayoría de los controllers exponen sobre su entidad (Usuarios, Empresas, Vehículos, etc.).

Cumplimiento SLA

De las solicitudes ya cerradas, qué porcentaje se cerró dentro del plazo de referencia (15 días). Se calcula solo sobre las finalizadas.

D

Dashboard

Pantalla de resumen con indicadores clave. SGDS tiene uno distinto por rol: DashboardAdminPage para admin, OperadorHomePage para operador, GerencialHomePage para el perfil Gerencial.

DatosAdicionales

Columna jsonb de Solicitud — campos dinámicos que varían según el tipo de trámite, sin necesitar una columna nueva por cada campo posible.

DbContext

La clase de Entity Framework Core que representa la conexión a la base de datos y expone las tablas como DbSet<T>. SGDS tiene uno solo: SgdsDbContext.

Dígito de Verificación (DV)

Número de control calculado a partir del NIT de una Empresa, usado para validarlo. Lo calcula CalculadoraDv.cs.

Docker

Herramienta de contenedores contemplada en el stack — pendiente de incorporar.

Documento

Entidad que representa un archivo adjunto a una Solicitud, guardado en disco vía IAlmacenamientoService.

Domain

La capa SGDS.Domain — entidades POCO puras, sin dependencias de ningún paquete NuGet.

draw.io(diagrams.net)

Herramienta usada para el modelo BPMN de los procesos de SGDS.

DTO(Data Transfer Object)

Clase plana que define la forma de lo que entra o sale de la Api. Viven en SGDS.Application/DTOs, casi siempre en variantes XResponseDto/CrearXDto/ActualizarXDto, varias por archivo.

E

Elaborada(estado)

Estado inicial propio del flujo de Estampillas/Infoconsumo, antes de expedirse.

Empresa

Persona jurídica solicitante de un trámite (NIT, razón social) — la contraparte de Ciudadano.

En atención(estado)

Estado intermedio propio de un turno de Libro Total: se está atendiendo en este momento.

En revisión(estado)

Estado genérico intermedio: el operador está evaluando el trámite.

Endpoint

Una URL + verbo HTTP específico que expone un controller — ej. GET /api/Gerencial/dashboard.

Entidad(Entity)

Clase de SGDS.Domain que representa una tabla de la base de datos.

Entity Framework Core (EF Core)

El ORM del backend — traduce las entidades de Domain a tablas de PostgreSQL y las consultas LINQ a SQL.

esAdminSyc

Claim booleano ("True"/"False") del JWT que indica si el usuario es Administrador SYC en cualquiera de sus proyectos.

esGeneradoPorIa

Campo booleano en los DTOs de Insights y Alertas del módulo Gerencial — hoy siempre false porque el contenido se genera por reglas, no por IA. Existe para que, cuando llegue el modelo real, el cambio sea solo en el origen del dato.

esGerencial

Claim booleano del JWT que indica si el usuario tiene el perfil Gerencial — visibilidad de solo lectura sobre los 9 proyectos.

Estado(de una Solicitud)

String libre (no enum) que representa en qué punto del trámite está una Solicitud. El vocabulario varía por proyecto, pero FechaCierre != null siempre significa "cerrado", sin importar el nombre exacto del estado.

Estado de Cuenta(consolidado)

Vista de Libro Total que resume la situación de pagos/turnos de un ciudadano o empresa a través de las sedes.

Estampillas(proyecto)

Uno de los 9 proyectos operativos — trámite de estampillas físicas para contratos, con su propio flujo (Elaborada → Expedida → Legalizada/Vencida).

Evento(BPMN)

Círculo en la notación BPMN que marca el inicio o el fin de un proceso o subproceso.

Expedida(estado)

Estado intermedio del flujo de Estampillas: ya se emitió, pendiente de legalizar.

F

FechaCierre

Campo de Solicitud que se setea cuando el trámite llega a un estado terminal. Es la única fuente de verdad sobre si una solicitud está cerrada — no el nombre del estado.

FechaLimite

Fecha tope de una Solicitud, usada para calcular solicitudes "críticas" próximas a vencer en el dashboard Gerencial.

Finalizada(estado)

Estado terminal genérico — junto con Aprobada y Rechazada, uno de los 3 que setean FechaCierre en el flujo base.

Frontend

La SPA de React en SGDS.Frontend — no comparte código con el backend, lo consume solo por HTTP.

G

Galería Cultural

Componente de Libro Total (GaleriaCultural.tsx) que rota automáticamente fotos culturales/artísticas de cada sede en la página de detalle.

Gateway(BPMN)

Rombo en la notación BPMN que representa un punto de decisión — ej. "¿Requiere información adicional?" en el proceso principal.

Generada(estado)

Variante de estado inicial usada en algunos flujos de trámite antes de su expedición.

Gerencial(perfil)

Rol de solo lectura con visibilidad agregada sobre los 9 proyectos activos. Solo lo puede crear un Administrador SYC desde Gestión de Usuarios — nunca por el flujo público de solicitud de acceso.

Git

Sistema de control de versiones del proyecto — todo el desarrollo hasta ahora se ha hecho en local, directo sobre main.

GitHub

Donde se aloja remotamente el repositorio del proyecto.

GoTrace

Uno de los 9 proyectos operativos — trazabilidad de lotes, con puntos de control geográficos y mapas (Leaflet).

H

Hash / Hashing

Transformar la contraseña en una cadena irreversible antes de guardarla. SGDS usa BCrypt para esto.

HasData

Método de EF Core usado en OnModelCreating para sembrar filas semilla (catálogos de TipoSolicitud, Sede, Rol) directamente desde una migración.

HistorialEstado

Entidad que registra cada cambio de estado de una Solicitud (estado anterior, estado nuevo, usuario, fecha) — se crea manualmente en CambiarEstado.

HMR(Hot Module Replacement)

Característica de Vite que actualiza el navegador al instante cuando se guarda un archivo, sin recargar toda la página.

Hook(React)

Función que empieza con use y permite usar estado/ciclo de vida/contexto dentro de un componente funcional. SGDS solo tiene un hook propio: useColorProyectoActivo.

I

IAlmacenamientoService

Interfaz de SGDS.Application que abstrae el guardado de archivos, para poder cambiar de disco local a la nube sin tocar controllers.

Indicadores

Vista del módulo Gerencial: catálogo completo de métricas por proyecto y tipo de trámite (SLA, tiempo de respuesta, tasa de aprobación/rechazo).

Infoconsumo

Uno de los 9 proyectos operativos — trámites de movilización con tornaguía, con liquidación del impuesto al consumo.

Infrastructure

La capa SGDS.Infrastructure — el DbContext y las implementaciones de servicios (hoy solo almacenamiento local).

Insights

Vista del módulo Gerencial: observaciones automáticas generadas por plantilla sobre volumen, SLA, tiempo de respuesta y tipo de trámite con más rechazo.

Instrumento de Pasivo Laboral

Entidad del módulo Pasivos Laborales — tipo de instrumento, monto y beneficiario de un trámite laboral.

Interceptor(axios)

Mecanismo de axios para interceptar requests/responses globalmente. No se usa en SGDS — cada servicio arma su propio header a mano.

IUVA

Uno de los 9 proyectos operativos de SGDS, relacionado con impuesto vehicular. La sigla se usa tal cual en el código, sin una expansión documentada en el repositorio.

J

JSX

Sintaxis que mezcla marcado tipo HTML dentro de JavaScript/TypeScript (<div>...</div>). Requiere que el archivo tenga extensión .tsx, no .ts.

jwt-decode

Librería del frontend que decodifica el JWT en el navegador para leer sus claims — no verifica la firma, eso lo hace el backend.

JWT(JSON Web Token)

El token que emite POST /api/Auth/login, con los claims del usuario incrustados. Se guarda completo en localStorage bajo la clave sgds_auth_user.

K

KPI(Key Performance Indicator)

Indicador clave mostrado en tarjetas (KpiCard.tsx) en los dashboards — total de solicitudes, finalizadas, en trámite, pendientes, cumplimiento SLA.

L

Lane(BPMN)

Franja horizontal dentro de un pool que representa un actor/rol específico (ej. "Operador", "Sistema").

Leaflet

Librería de mapas interactivos usada en GoTrace para mostrar rutas de trazabilidad.

Legalización

Paso final del flujo de Estampillas — el estado "Legalizada" cierra el trámite.

Libro Total

Uno de los 9 proyectos operativos — gestión de turnos de atención en sedes físicas, con su propia galería cultural por sede.

localStorage

Almacenamiento del navegador donde el frontend guarda el usuario/token (sgds_auth_user) y el proyecto activo del operador (sgds_proyecto_activo).

Lote(GoTrace)

Entidad que representa un lote de producto en trazabilidad (origen, cantidad, producto).

lucide-react

Set de íconos SVG usados en toda la interfaz del frontend.

M

MediatR

Librería popular para implementar el patrón mediador/casos de uso en .NET. No se usa en SGDS — es parte de lo que el proyecto aclara explícitamente que NO tiene, para no confundirlo con Clean Architecture.

Middleware

Componentes que procesan cada request en Program.cs, en orden: HTTPS, Autenticación, CORS, Autorización, enrutamiento a Controllers.

Migración(EF Core)

Archivo generado por dotnet ef migrations add que describe un cambio incremental del esquema de base de datos. SGDS tiene 12 aplicadas.

Movilización

Tipo de trámite de Infoconsumo relacionado con el transporte/movilización de mercancía, documentado con una tornaguía.

Multi-tenant

Un solo despliegue (una base de datos, un backend) sirve a múltiples inquilinos aislados lógicamente. En SGDS el tenant es el Proyecto — el aislamiento es una columna ProyectoId, no una base de datos separada por cliente.

N

.NET SDK

El kit de desarrollo de Microsoft que compila y ejecuta todo el backend. SGDS usa la versión 10.

No asistió(estado)

Estado terminal propio de un turno de Libro Total: el ciudadano no se presentó a su cita.

Node.js

El runtime de JavaScript que ejecuta npm, Vite y todo el tooling del frontend.

npm

El gestor de paquetes de Node.js, usado para instalar y correr todo el tooling del frontend.

Npgsql

El proveedor de EF Core que traduce las consultas LINQ a SQL de PostgreSQL específicamente.

O

OnModelCreating

Método de SgdsDbContext donde se define el mapeo explícito a snake_case, los índices, las FKs y los datos semilla (HasData).

Operador

Usuario con un UsuarioProyecto en un proyecto concreto. Ejecuta el grueso del proceso: radica, revisa, adjunta documentos, cambia estados.

ORM(Object-Relational Mapper)

Herramienta que traduce entre objetos de código y filas de base de datos. Entity Framework Core es el ORM de SGDS.

P

Pagada(estado)

Estado usado en flujos donde el trámite involucra un pago (ej. SYCTrace).

Pasivos Laborales

Uno de los 9 proyectos operativos — trámites de instrumentos de pasivo laboral.

PascalCase

Convención de nombres donde cada palabra empieza en mayúscula (NombreCompleto). Se usa en todo el código C# y en los nombres de componentes de React.

Pendiente(estado)

Estado genérico: la solicitud está radicada pero aún no se ha empezado a revisar.

Playwright

Framework de pruebas end-to-end, instalado en la raíz del repositorio (no dentro de SGDS.Frontend).

Podman

Alternativa a Docker para correr contenedores, contemplada en el stack del proyecto.

Pool(BPMN)

El contenedor más externo en un diagrama BPMN, representa un participante/organización completa (ej. "SGDS — Gestión de Solicitudes").

PostgreSQL

El motor de base de datos relacional donde vive todo el esquema de SGDS, con tablas mapeadas a snake_case.

Postman

Herramienta para probar endpoints de API manualmente, contemplada en el stack junto a Swagger.

Power BI Embedded

Servicio de Microsoft para incrustar reportes de Power BI dentro de una aplicación propia. El módulo Gerencial tiene una pantalla de referencia para esta integración, honesta sobre lo que falta (Azure AD, licenciamiento).

Preliquidación

Cálculo previo del valor a pagar de un trámite (ej. impuesto vehicular, estampillas), generado como PDF con código QR.

Props(React)

Los parámetros que recibe un componente de React desde su padre — la forma en que un componente reutilizable (ej. KpiCard) recibe sus datos.

ProtectedRoute

Componente reutilizable típico en apps React para proteger rutas. No existe en SGDS — cada ruta de App.tsx tiene su guard inline repetido.

Proyecto(tenant)

El eje central del modelo de datos: un espacio de trabajo aislado con su propio catálogo de tipos de solicitud, operadores y solicitudes. SGDS tiene 9 proyectos activos.

Punto de Control(GoTrace)

Entidad que representa un punto geográfico de control dentro de una ruta de trazabilidad.

Q

QRCoder

Librería .NET que genera los códigos QR impresos en las preliquidaciones.

QuestPDF

Librería .NET que genera todos los PDFs del sistema: preliquidaciones, certificados de trazabilidad, tornaguías.

R

Radicada(estado)

Estado inicial de toda Solicitud, asignado automáticamente al crearla.

React

La librería de UI sobre la que está construido todo el frontend de SGDS — versión 19.

react-router-dom

Librería de enrutamiento del frontend. Todas las rutas de SGDS están declaradas planas en un único <Routes> dentro de App.tsx.

Rechazada(estado)

Estado terminal genérico cuando el trámite se resuelve desfavorablemente.

recharts

Librería de gráficos usada en vistas de reportes fuera del módulo Gerencial (que construyó sus propios gráficos SVG).

Repository(patrón)

Capa de abstracción sobre el acceso a datos, típica de Clean Architecture. No existe en SGDS — los controllers usan el DbContext directamente.

Reporte

Entidad que guarda los metadatos de un reporte PDF/Excel generado (tipo, fecha, usuario, proyecto).

Requiere información(estado)

Estado genérico que indica que el trámite necesita datos adicionales del solicitante antes de poder avanzar.

Rol

Catálogo global de roles (Administrador SYC, Operador, Gerencial). Se asigna a un Usuario dentro de un Proyecto concreto vía UsuarioProyecto.

S

SaveChangesAsync

Método de EF Core que persiste los cambios a la base de datos. En SGDS está sobreescrito en SgdsDbContext para disparar la auditoría automática antes de guardar.

Sede

Entidad de Libro Total — una sede física con nombre, ciudad y estado activo. Hoy hay 9 activas.

SGDS Intelligence

Sección del módulo Gerencial con las 3 vistas de inteligencia: Insights, Alertas Inteligentes y Asistente IA — hoy resueltas por reglas, preparadas para un modelo de IA real más adelante.

SLA(Service Level Agreement)

Acuerdo de Nivel de Servicio — el plazo máximo comprometido para resolver un trámite. En SGDS es una constante de referencia de 15 días.

snake_case

Convención de nombres con guion bajo (nombre_completo), usada en las tablas y columnas de PostgreSQL, aplicada automáticamente por EFCore.NamingConventions.

Solicitante

Término genérico para quien pide un trámite — puede ser un Ciudadano o una Empresa.

Solicitud

La entidad central de todo el sistema: el trámite en sí, vinculado a un Proyecto, un TipoSolicitud, y opcionalmente a un Ciudadano, Empresa o Vehículo.

SolicitudAcceso

Solicitud pública de acceso al sistema — el flujo de auto-registro de un futuro operador, aprobado o rechazado por un Administrador SYC.

SPA(Single Page Application)

Aplicación web que carga una sola página HTML y renderiza todo el contenido con JavaScript en el navegador. Así está construido SGDS.Frontend.

Subproceso(BPMN)

Actividad que se expande en su propio diagrama de detalle, marcada con un símbolo "+". SGDS tiene dos: tramitar según tipo de proyecto, y alta de operadores.

Swagger / OpenAPI

Documentación interactiva de la Api, activa en desarrollo en /swagger, con esquema de seguridad Bearer configurado para probar endpoints autenticados.

SYCTrace

Uno de los 9 proyectos operativos — expedición de estampillas con trazabilidad asociada.

T

Tailwind CSS

Framework de CSS por utilidades usado para todo el UI del frontend — sin ninguna librería de componentes de terceros, todo hecho a mano.

Tendencias

Vista del módulo Gerencial: la misma métrica a lo largo del tiempo, con granularidad ajustable (día/semana/mes) y rangos de hasta 365 días.

Tenant

Ver Multi-tenant / Proyecto.

TipoSolicitud

Catálogo de tipos de trámite, scoped a un Proyecto — define qué formularios/campos dinámicos aplican a cada trámite.

Tornaguía

Documento de Infoconsumo que autoriza y certifica la movilización de mercancía de un punto a otro.

Trazabilidad

Capacidad de rastrear el recorrido completo de un lote/producto — el eje central de GoTrace y SYCTrace.

Turno(Libro Total)

Cita de atención en una Sede de Libro Total, con su propio ciclo (Agendado → En atención → Atendido/No asistió).

TypeScript

Superset tipado de JavaScript usado en todo el frontend — sin esto los archivos .tsx/.ts no compilarían.

.tsx / .ts(extensión)

.tsx es para archivos que contienen JSX (páginas, componentes, el contexto). .ts es para lógica pura sin interfaz (servicios, config, el hook).

U

Use Case(caso de uso)

Capa de aplicación típica de Clean Architecture que orquesta la lógica de negocio. No existe en SGDS — esa lógica vive directamente en los controllers.

Usuario

Cuenta de login del sistema. No tiene un rol propio — sus roles están en UsuarioProyecto, uno por cada proyecto al que pertenece.

UsuarioProyecto

Tabla puente (PK compuesta) que asigna un Rol a un Usuario dentro de un Proyecto concreto — la pieza clave de todo el modelo multi-tenant y de permisos.

V

Vehículo

Entidad asociada opcionalmente a una Solicitud (placa, marca, modelo) — usada en trámites de tipo vehicular.

Vencida(estado)

Estado terminal cuando un trámite (ej. una estampilla) supera su plazo sin completarse.

Vite

Servidor de desarrollo y bundler de producción del frontend — reemplaza herramientas más pesadas como Webpack, con arranque e HMR casi instantáneos.

# Cronograma

- Fase 0, Preparación del entorno y definición de arquitectura

Se instalaron y configuraron las herramientas base del proyecto (.NET 10, PostgreSQL y Node.js) y se estableció la organización del backend mediante una arquitectura por capas: Domain, Application, Infrastructure y Api. La implementación adopta un esquema simplificado en el que la lógica de negocio se concentra principalmente en los Controllers.

- Fase 1, Modelado de datos y aislamiento multi-tenant

Se diseñó e implementó el modelo de datos sobre PostgreSQL mediante Entity Framework Core, estableciendo Proyecto como eje de aislamiento lógico. El modelo permite que un usuario pertenezca a múltiples proyectos y posea un rol diferente en cada uno mediante la entidad intermedia UsuarioProyecto, constituyendo la base del aislamiento de información entre los nueve proyectos operativos.

- Fase 2, Backend: Implementación de autenticación y autorización

Se implementó el mecanismo de autenticación mediante JWT, incorporando la validación de credenciales con BCrypt y la emisión de tokens con información asociada a los proyectos y permisos del usuario. La autorización se implementó mediante claims, cuya interpretación y validación se realiza dentro de los Controllers según el recurso y contexto del proyecto.

- Fase 3, Desarrollo de la API REST

Se desarrollaron los endpoints principales de la API para la gestión de solicitudes, ciudadanos, empresas y documentos, permitiendo registrar los solicitantes, crear solicitudes y asociar la documentación correspondiente a cada trámite.

- Fase 4, Implementación del workflow y auditoría

Se implementó el ciclo de vida de las solicitudes mediante un workflow de estados, contemplando transiciones como Radicada, En revisión, Aprobada, Rechazada y Finalizada. Paralelamente, se incorporó un mecanismo de auditoría automática y transversal, encargado de registrar los cambios realizados sobre el sistema sin requerir lógica de auditoría específica en cada operación.

- Fase 5, Desarrollo e integración de la interfaz web

Se desarrolló la interfaz de usuario mediante React 19 y Vite, integrada con la API REST mediante comunicación HTTP. La separación entre frontend y backend permite que ambas capas evolucionen de manera independiente, sin compartir código de implementación.

- Fase 6, Implementación del módulo Gerencial y consolidación de analítica

Además de los reportes exportables en PDF y Excel disponibles por proyecto, se implementó un módulo Gerencial orientado a la consulta consolidada de información. El módulo permite visualizar indicadores agregados de los nueve proyectos operativos desde un único perfil, incorporando una capacidad de análisis transversal que no estaba contemplada en el planteamiento inicial.

- Fase 7, Formalización de la documentación del proyecto

Se actualizó y consolidó la documentación formal de la práctica, incluyendo la introducción, alcance, objetivos y requerimientos, de acuerdo con el estado actual de la plataforma, sus nueve proyectos operativos y la incorporación del módulo Gerencial.

- Fase 8, Definición de la estrategia IA y analítica

Se estableció la estrategia de incorporación de Inteligencia Artificial y Power BI como extensiones del módulo Gerencial. La definición contempla las funcionalidades previstas, perfiles de usuario, arquitectura de integración y criterios de evolución. Para Power BI se establecieron alternativas de uso inicial sin licencia paga y criterios que permitan determinar cuándo sería necesario adoptar capacidades de licenciamiento superior.

- Fase 9, Validación integral y preparación del piloto

Se realizará la validación funcional y técnica de la solución construida, verificando su comportamiento de extremo a extremo, corrigiendo inconsistencias pendientes y consolidando una versión estable para su presentación como piloto funcional. Esta fase corresponde al cierre del rango mínimo estimado de diez semanas.

- Fase 10, Extensión tecnológica y cierre

En caso de disponibilidad de tiempo dentro del rango máximo de doce semanas, se contempla como extensión la conexión de Power BI Desktop a la base de datos, la implementación inicial de una capacidad de IA orientada a clasificación automática y generación de resúmenes ejecutivos, y la elaboración del manual de usuario junto con los artefactos correspondientes a la entrega final.

# Diseño y Experiencia de Usuario (UX-UI)

## 9.1 Principios de Diseño

- Identidad

El SGDS necesita que un operador/administrador/gerente, nunca confunda en qué proyecto está trabajando o viendo, pero tampoco puede sentirse como 9 aplicaciones distintas. Tendiente a ello, se genera una solución abordada desde la generación de un lenguaje visual único compuesto por; tipografía, espaciado, componentes, con un único token de color que cambia por proyecto, pero nunca se rediseña el layout, solo se retinta el acento.

- Consistente

Es una herramienta operativa, no un producto de consumo, toda vez que la densidad de información es una ventaja, no un defecto. El control de ese riesgo se hace con jerarquía tipográfica estricta y agrupación por tarjetas, no reduciendo contenido necesario para la gestión de operaciones.

- Honestidad visual

Donde una funcionalidad no está terminada, tales como la implementación IA (intelligence), power bi, u otras herramientas que lleguen a futuro, la interfaz lo dice explícitamente en vez de simular funcionalidad, adicionalmente, se declaran inputs deshabilitados con el motivo escrito, pantallas de referencia que documentan qué falta, en vez de mockups que aparentan estar completos.

- Separación

El Sidebar y el área de contenido son visualmente opuestos a propósito, de manera que no genere una duda visual de navegación a cualquier usuario del sistema.

## 9.2 Sistema Tipográfico

| Tipo | Usabilidad |
| --- | --- |
| Space Grotesk | Títulos, KPIs, nombres de módulo |
| Inter | Texto de cuerpo, tablas, formularios |
| Monoespaciada | Códigos de trámite, fechas tabulares, pila monoespaciada estándar |

## 9.3 Paleta de Color

### 9.3.1 Neutros e interfaz

| Nombre Color | Hexadecimal | Color |
| --- | --- | --- |
| Navy 950 | #0a1730 |  |
| Navy 900 | #0d1f42 |  |
| Navy 800 | #122a58 |  |
| Blue 600 (acento) | #2f6fed |  |
| Ink 900 | #0f1a2e |  |
| Ink 600 | #5b6b85 |  |
| Ink 400 | #94a3b8 |  |

El sistema visual establece el uso de la paleta Navy y su degradado como recurso cromático exclusivo del Sidebar, reforzando su función como elemento principal de navegación. Para el área de contenido se utiliza Paper, un blanco azulado que actúa como superficie base, mientras que las tarjetas emplean blanco puro. Esta combinación genera una jerarquía de superficies mediante contraste tonal, reduciendo la necesidad de utilizar bordes o divisores visuales de alta intensidad.

### 9.3.2 Semánticos

| Estado | Asociación | Color |
| --- | --- | --- |
| Positivo | Finalizada / aprobada |  |
| Advertencia | Pendiente / en trámite |  |
| Negativo | Rechazada / vencida |  |
| Atención | Requiere información |  |
| Informativo | SLA / métricas |  |

La paleta semántica de estados se mantiene separada del color de identidad de marca (azul). Esta diferenciación permite que los colores utilizados para representar estados comuniquen exclusivamente información funcional, mientras que el azul de marca se reserva para elementos de identidad, navegación e interacción.

### 9.3.3 Identidad por Proyecto

| Nombre Proyecto | Hexadecimal | Color |
| --- | --- | --- |
| Comfenalco | 047857 |  |
| Colpensiones | 1d4ed8 |  |
| IUVA | c2410c |  |
| Estampillas | 3f3f46 |  |
| Infoconsumo | a21caf |  |
| SycTrace | ea580c |  |
| GoTrace | d97706 |  |
| Pasivos Laborales | 0891b2 |  |
| Libro Total | 854d0e |  |

Los valores anteriores corresponden al color primario de cada proyecto. Cada proyecto cuenta adicionalmente con un trío cromático compuesto por primario, claro y oscuro, definido en colorPorProyecto.ts. Esta configuración permite aplicar de manera consistente la identidad visual de cada tenant en badges, gráficos, indicadores y elementos de acento dentro de su respectiva vista, constituyendo un componente fundamental del sistema de identidad visual multi-tenant.

## 9.4 Leyes de Gestalt aplicadas

| Ley | Descripción | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| Proximidad | Elementos cercanos se perciben como un grupo. | Los 5 KPI del Resumen Ejecutivo están pegados en una sola fila con gap reducido entre sí, y separados por un espacio mayor de la siguiente fila (gráficos) — el ojo agrupa "esto es un resumen" antes de leer un solo número. |
| Similitud | Elementos con la misma forma/color se perciben como la misma categoría. | Todo badge de estado "Finalizada" usa exactamente el mismo verde en cualquier página del sistema (ESTADO_STYLE reutilizado) — un operador reconoce el estado por color antes de leer la palabra, en cualquier módulo en el que esté. |
| Continuidad | El ojo sigue líneas y trazos como una secuencia continua. | El Sidebar tiene un trazo de circuito animado (circuit-flow) que recorre visualmente la lista de opciones de navegación, y el conector punteado vertical entre columnas en los diagramas de flujo (BPMN, guías técnicas) — ambos guían el ojo en un orden de lectura específico, no aleatorio. |
| Cierre | La mente completa una forma incompleta. | El gráfico de dona (Donut.tsx) de "Solicitudes por estado" no dibuja un círculo completo por segmento — el cerebro cierra la forma circular, aunque el trazo esté fragmentado en arcos de colores distintos. |
| Figura-Fondo | Distinguir un elemento (figura) de su entorno (fondo). | El contraste navy-oscuro (Sidebar) vs. paper-claro (contenido) es la aplicación más literal: en ningún momento hay ambigüedad sobre qué es "marco de la aplicación" y qué es "el dato que estoy consultando". |
| Región Común | Elementos dentro de un mismo borde se perciben como relacionados, incluso sin proximidad extrema. | Cada tarjeta con borde + sombra suave (el patrón repetido en todo el sistema: KPI, indicadores, alertas) delimita explícitamente "esto es un conjunto de datos relacionados" — el borde hace el trabajo que de otro modo requeriría más espacio en blanco. |
| Jerarquía | La mente prefiere la interpretación más simple y ordenada disponible. | El tamaño tipográfico decrece en un orden fijo y predecible: valor de KPI (grande, Space Grotesk bold) → etiqueta (pequeña, Inter) → delta/detalle (más pequeña aún) — la misma estructura se repite en cada tarjeta del sistema, así que aprender a leer una la enseña a leer todas. |

## 9.5 Sistema de Componentes

| Componente | Rol |
| --- | --- |
| KpiCard | Tarjeta de indicador, icono, valor grande, etiqueta, delta opcional con la fecha de dirección |
| Donut | Distribución por categoría. SVG propio sin librería externa |
| GraficoLinea | Series en el tiempo, es decir, tendencias. SVG con polylines, múltiples series superpuestas |
| Barra Horizontal | Comparación entre categorías. Barra + valor Color configurable por fila |
| Sidebar | Unico componente con textura propia con el circuito animado, reutilizado en las vistas de los 3 perfiles, con secciones condicionales |
| Intelligence Mark | Marca de identidad para las vistas de SGDS intelligence |

## 9.6 Logos

| Nombre | Logo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Logo SGDS |  | Composición radial: un disco azul central con el wordmark "SGDS" en blanco, rodeado por dos anillos concéntricos fragmentados en arcos (azul marino oscuro por fuera, azul medio por dentro) y 8 nodos tipo esfera que se conectan al centro por líneas finas con pequeños puntos de luz, emulando conexiones. Visualmente significa "una sola plataforma (el núcleo) sirviendo a múltiples tenants (los nodos que irradian). La paleta es monocromática azul y calza directamente con los tokens reales de la app (navy-950/900/800 + blue-600). |
| Logo SGDS Intelligence |  | Simetría de 4 puntas con una estrella/destello dorado en el centro exacto. El acento dorado es una asociación bastante universal con "chispa de inteligencia". Comparte el mismo lenguaje visual del logo principal (esferas glossy, líneas de circuito, familia de azules). De ahí irradian 4 brazos de circuito azul hacia esferas grandes en las 4 direcciones, con nodos y ramificaciones punteadas más pequeñas en cada cuadrante. Se lee como una extensión/sub-marca coherente. |

## 9.7 Motion y Micro interacción

| Animación | Descripción |
| --- | --- |
| circuit-flow | Un trazo de luz recorre las líneas del circuito del Sidebar en bucle, que refuerza la metáfora "sistema activo/vivo" sin distraer, porque vive en la zona de navegación, no sobre datos. |
| node-pulse | Los nodos del circuito laten sutilmente (escala + opacidad) y genera la sensación de "puntos de actividad" en el fondo del Sidebar. |
| particle-float | Partículas ambientales que suben y bajan, ambientando la atmósfera de fondo, muy baja opacidad y nunca compite con el contenido. |
| logo-spin / hud-rotate | Rotación lenta continua (120s–200s por vuelta) en anillos decorativos alrededor del logo, los cuales son deliberadamente casi imperceptible cuadro a cuadro, perceptible solo con el tiempo. |

## 9.8 Accesibilidad

- Contraste: el par principal texto/fondo (Ink 900 sobre Paper) supera holgadamente AA de WCAG. Los estados semánticos usan tonos suficientemente saturados sobre fondo claro para no depender solo del color. Cada badge de estado lleva también el texto del estado, nunca solo un punto de color.

## 9.9 Responsividad

SGDS es hoy una herramienta desktop-first, lo que deriva en que el Sidebar fijo de 260px, las tablas anchas y los formularios de múltiples columnas asumen una pantalla de escritorio. Por el momento no se genera directriz de aplicación en el layout para vista movil, toda vez que el contexto de uso real radica en operadores, y/o roles administrativos nativos de trabajo en oficina.

## 9.10 Mockups

Login

Workspace Admin

Home Operador

Vista Gerencial

# Desarrollo de Metodología

## Análisis

### 10.1.1 Requerimientos funcionales

- Comunes

| Requerimientos Funcionales Comunes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Id | Requerimiento | Detalle |
| RFC-01 | Autenticación y control de acceso | El sistema permite inicio de sesión con correo y contraseña. |
| RFC-02 | Autenticación y control de acceso | El sistema permite el registro de nuevos usuarios en estado "pendiente de aprobación" (sin selección de proyecto por el propio usuario) |
| RFC-03 | Autenticación y control de acceso | Un Administrador SYC puede aprobar un registro pendiente, asignando uno o más Proyectos y el Rol correspondiente dentro de cada uno. |
| RFC-04 | Autenticación y control de acceso | El token de sesión (JWT) contiene el/los proyecto(s) y rol(es) del usuario, usados para filtrar automáticamente sus consultas. |
| RFC-05 | Autenticación y control de acceso | El sistema permite recuperación de contraseña. (pendiente de detallar mecanismo: correo con enlace temporal) |
| RFC-06 | Gestión de usuarios | Un Administrador SYC puede crear, editar, activar/inactivar usuarios. |
| RFC-07 | Gestión de usuarios | Un Administrador SYC puede asignar o modificar los proyectos y roles de un usuario. |
| RFC-08 | Gestión de usuarios | Un usuario solo puede ver/gestionar información de los proyectos a los que está asignado. |
| RFC-09 | Gestión de proyectos | Un Administrador SYC puede crear, editar y activar/inactivar Proyectos (clientes). |
| RFC-10 | Gestión de proyectos | Un Administrador SYC puede definir los Tipos de Solicitud disponibles para cada Proyecto. |
| RFC-11 | Gestión de ciudadanos y empresas | Cada Ciudadano/Empresa registrado pertenece a un Proyecto específico. |
| RFC-12 | Gestión de ciudadanos y empresas | Un operador solo puede ver/crear/editar Ciudadanos y Empresas de su(s) Proyecto(s) asignado(s). |
| RFC-13 | Gestión de solicitudes | Toda Solicitud pertenece a un Proyecto y a un Tipo de Solicitud definido para ese Proyecto |
| RFC-14 | Gestión de solicitudes | El sistema permite crear, consultar, actualizar el estado y adjuntar documentos a una Solicitud. |
| RFC-15 | Gestión de solicitudes | El sistema permite asignar un operador responsable a cada Solicitud. |
| RFC-16 | Gestión documental | El sistema permite adjuntar documentos (PDF, evidencias) a una Solicitud, formando su expediente digital |
| RFC-17 | Workflow | Cada Solicitud sigue un flujo de estados (Radicada, En revisión, Pendiente, Requiere información, Aprobada, Rechazada, Finalizada). |
| RFC-18 | Workflow | Cada cambio de estado queda registrado en el historial de la Solicitud (quién, cuándo, estado anterior/nuevo). |
| RFC-19 | Workflow | (evolución futura): Los estados del workflow podrán ser configurables por Proyecto o Tipo de Solicitud. |
| RFC-20 | Workflow | El sistema registra automáticamente toda operación de escritura (crear/editar/eliminar), incluyendo el Proyecto sobre el que se realizó. |
| RFC-21 | Dashboard | Un Administrador SYC visualiza indicadores consolidados de todos los Proyectos. |
| RFC-22 | Dashboard | Un operador visualiza indicadores únicamente de su(s) Proyecto(s) asignado(s). |
| RFC-23 | Dashboard | Indicadores mínimos: solicitudes por estado, tiempo promedio de atención, solicitudes creadas/finalizadas. |
| RFC-24 | Reportes | El sistema permite exportar listados de Solicitudes a Excel y PDF, filtrados por Proyecto. |

- Por Proceso

| Requerimientos Funcionales por Proceso |  |  |
| --- | --- | --- |
| Id | Requerimiento | Detalle |
| RF-PROC-01 | Gestión de solicitudes de Comfenalco | El sistema deberá permitir gestionar solicitudes asociadas a subsidio de vivienda, protección al cesante, subsidio de desempleo, créditos y carné virtual, garantizando la trazabilidad del ciclo completo de radicación de cada tipo de solicitud. |
| RF-PROC-02 | Gestión de solicitudes de Colpensiones | El sistema deberá permitir gestionar trámites de afiliación, actualización de historial laboral y trámites por vejez, invalidez, muerte, indemnización y auxilio funerario, considerando el alto volumen nacional de operaciones. |
| RF-PROC-03 | Gestión de Pasivos Laborales | El sistema deberá permitir gestionar solicitudes relacionadas con consulta de expediente digital, pasivo laboral y pasivo pensional, considerando su relación con información de Colpensiones. Se deberá definir si comparte la entidad Ciudadano o maneja datos independientes. |
| RF-PROC-04 | Expedición y trazabilidad de estampillas en SYCTrace | El sistema deberá permitir gestionar la expedición de estampillas asociadas a productores/importadores (Empresa) y garantizar su trazabilidad a nivel departamental. La participación de la Gobernación Departamental como entidad adicional queda por definir. |
| RF-PROC-05 | Gestión de tornaguías en Infoconsumo | El sistema deberá permitir gestionar solicitudes de movilización, reenvíos, tránsito, tránsito local y tránsito declarado, aplicando las reglas de validación correspondientes a cada tipo. El detalle de dichas reglas queda por definir con el equipo SYC. |
| RF-PROC-06 | Gestión de solicitudes en Gotrace | El sistema deberá permitir gestionar los tipos de solicitud definidos para Gotrace. Los tipos específicos quedan por definir, debido a que el proyecto se encuentra en proceso de reingeniería. |
| RF-PROC-07 | Generación de solicitudes de estampillas | El sistema deberá permitir al contribuyente generar solicitudes de estampillas ante la Secretaría de Hacienda Departamental, considerando a dicha Secretaría como actor externo del proceso. Se deberá definir si corresponde modelarla como un Rol dentro del proyecto. |
| RF-PROC-08 | Gestión de causación del impuesto vehicular en IUVA | El sistema deberá permitir gestionar la causación del impuesto vehicular para los seis departamentos contemplados, considerando la integración con el sistema contable mediante web service. Los tableros tipo Power BI corresponden a una evolución futura y están fuera del alcance del piloto. |
| RF-PROC-09 | Gestión agregada de trámites en Libro Total | El sistema deberá permitir gestionar o consultar trámites relacionados con estampillas, impuestos vehiculares y Colpensiones para múltiples sedes de una entidad a nivel nacional. Se deberá definir si Libro Total consume información de otros proyectos o administra sus propias solicitudes. |

- Perfil Gerencial

| Requerimientos Funcionales Gerenciales |  |  |
| --- | --- | --- |
| Id | Requerimiento | Detalle |
| RF-GER-01 | Función de consulta | Consultar el dashboard ejecutivo consolidado (Resumen Ejecutivo: KPIs, tendencias, alertas e insights). |
| RF-GER-02 | Función de consulta | Visualizar solicitudes por estado. |
| RF-GER-03 | Función de consulta | Consultar indicadores por proyecto. |
| RF-GER-04 | Función de consulta | Filtrar información por periodo. |
| RF-GER-05 | Función de consulta y análisis | Visualizar tendencias históricas de solicitudes, tiempos y cumplimiento. |
| RF-GER-06 | Análisis | Comparar indicadores entre periodos y/o proyectos. |
| RF-GER-07 | Función de consulta y análisis | Visualizar alertas por vencimientos, acumulación o incumplimiento de SLA, con su nivel de prioridad. |
| RF-GER-08 | Función de consulta y análisis | Consultar el detalle de solicitudes asociadas a un indicador, sin poder modificarlas. |
| RF-GER-09 | Función de consulta y análisis | Consultar productividad y tiempos de atención por proyecto/operador. |
| RF-GER-10 | Función de consulta y análisis | Generar y consultar reportes gerenciales (PDF/Excel). |
| RF-GER-11 | Función de consulta y análisis | Acceder, desde el mismo perfil, a SGDS Intelligence (ver RF-IA-GER) y a la Analítica Power BI (ver RF-PBI). |

- SGDS Intelligence

IA estratégica/agregada: interpreta lo que Gerencial ya ve, no opera sobre casos individuales

| Requerimientos Funcionales SGDS Intelligence |  |  |
| --- | --- | --- |
| Id | Requerimiento | Detalle |
| RF-IA-GER-01 | Generación de resumen ejecutivo mediante IA | Generar un resumen ejecutivo del estado operativo, redactado por IA a partir de los indicadores ya calculados por SGDS. |
| RF-IA-GER-02 | Generación de insights mediante lenguaje natural | Interpretar en lenguaje natural los indicadores calculados por SGDS (Insights). |
| RF-IA-GER-03 | Detección de anomalías operativas | Identificar posibles anomalías en el comportamiento de los indicadores. |
| RF-IA-GER-04 | Generación de alertas inteligentes | Generar alertas inteligentes combinando reglas y, cuando aporte, interpretación por IA. |
| RF-IA-GER-05 | Asistente de consultas en lenguaje natural | Permitir preguntas en lenguaje natural sobre datos autorizados (Asistente IA). |
| RF-IA-GER-06 | Trazabilidad de evidencias de IA | Mostrar el dato o la evidencia de soporte detrás de cada insight o respuesta generada por IA. |
| RF-IA-GER-07 | Auditoría de operaciones de IA | Registrar cada operación de IA ejecutada en este perfil, para trazabilidad y auditoría. |

- IA para Operador

| Requerimientos Funcionales IA-Operador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Id | Requerimiento | Detalle |
| RF-IA-OPE-01 | Clasificación asistida del tipo de solicitud | Sugerir el TipoSolicitud al registrar una solicitud, a partir de la descripción ingresada por el operador. |
| RF-IA-OPE-02 | Indicación de confianza y justificación de la clasificación | Mostrar el nivel de confianza o la justificación de la sugerencia de clasificación. |
| RF-IA-OPE-03 | Validación humana de la clasificación | Exigir que el operador confirme o rechace la sugerencia antes de registrar la solicitud; la IA no determina el resultado de forma autónoma. |
| RF-IA-OPE-04 | Generación asistida del resumen del expediente | Generar un resumen asistido por IA a partir de los documentos y el historial asociados a una solicitud. |
| RF-IA-OPE-05 | Detección de documentos faltantes | Identificar los documentos faltantes mediante la comparación entre la documentación cargada y el catálogo de documentos requeridos por TipoSolicitud. |
| RF-IA-OPE-06 | Validación semántica de documentos | Analizar el contenido de un documento cargado y advertir si no corresponde al tipo de documento esperado. |
| RF-IA-OPE-07 | Consulta contextual del expediente mediante RAG | Permitir al operador consultar información específica del expediente mediante lenguaje natural, proporcionando referencias al documento y página de origen. |
| RF-IA-OPE-08 | Auditoría de operaciones de IA | Registrar cada operación de IA ejecutada sobre una solicitud, garantizando su trazabilidad y auditoría. |

- PowerBI

| Requerimientos Funcionales PowerBI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Id | Requerimiento | Detalle |
| RF-PBI-01 | Acceso externo a la analítica Power BI | Permitir acceso a la analítica Power BI mediante un enlace externo publicado, disponible desde Sidebar / Reportes / Analítica Power BI. |
| RF-PBI-02 | Integración embebida de Power BI | Permitir visualizar la analítica de Power BI integrada dentro del perfil Gerencial de SGDS, sin abandonar la aplicación. Esta funcionalidad estará condicionada al cumplimiento del Umbral 2 definido en la estrategia de Power BI. |
| RF-PBI-03 | Filtrado de información por periodo y proyecto | Permitir aplicar filtros por periodo y proyecto de acuerdo con los permisos y autorizaciones del usuario. |
| RF-PBI-04 | Visualización histórica y comparativa | Permitir consultar indicadores históricos y realizar comparaciones entre proyectos y periodos. |
| RF-PBI-05 | Análisis de indicadores operativos | Permitir analizar solicitudes, tiempos de atención, estados y cumplimiento de los SLA establecidos. |
| RF-PBI-06 | Control de acceso y aislamiento de información | Garantizar que la información presentada respete el aislamiento por proyecto y los permisos del usuario antes de su exposición. |
| RF-PBI-07 | Extensibilidad del modelo analítico | Permitir incorporar nuevos indicadores y métricas sin requerir un rediseño integral del modelo de datos. |
| RF-PBI-08 | Exportación y consulta de información | Permitir la exportación y consulta de datos de acuerdo con las capacidades habilitadas por el nivel de licencia vigente. |
| RF-PBI-09 | Actualización de datos analíticos | Disponer de mecanismos de actualización de datos acordes con el nivel de licencia: actualización manual bajo demanda mediante Power BI Desktop en la fase gratuita, y mecanismos programados o DirectQuery en niveles de licencia superiores. |

### 10.1.2 Requerimientos no funcionales

- Generales

| Id | Requerimiento | Detalle |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad de acceso | El sistema debe utilizar autenticación mediante JWT firmado y almacenar las contraseñas exclusivamente mediante mecanismos de hash seguro con BCrypt, evitando su almacenamiento en texto plano. |
| RNF-02 | Aislamiento multi-tenant | El sistema debe garantizar que ningún usuario pueda consultar o modificar información perteneciente a un proyecto al que no se encuentre autorizado, exceptuando las facultades propias del Administrador SYC. |
| RNF-03 | Control de registro y activación | Los nuevos usuarios deben registrarse inicialmente en estado pendiente y únicamente un Administrador SYC podrá activarlos y asignarles los proyectos y roles correspondientes. |
| RNF-04 | Trazabilidad y auditoría | Toda operación relevante de creación, modificación o eliminación debe quedar registrada, incluyendo como mínimo usuario, fecha, acción, módulo, proyecto e IP. Las consultas y operaciones relevantes del módulo Gerencial también deben conservar trazabilidad. |
| RNF-05 | Disponibilidad | El sistema debe mantenerse operativo durante el horario de operación definido para el piloto, con un objetivo referencial de disponibilidad del 99 % en horario hábil. |
| RNF-06 | Rendimiento | Las consultas de listados y los indicadores principales deben responder en menos de 2 segundos bajo condiciones normales de carga, utilizando paginación y mecanismos que eviten la recuperación innecesaria de información. |
| RNF-07 | Escalabilidad multi-tenant | La incorporación de un nuevo proyecto cliente no debe requerir modificaciones al código fuente, sino únicamente la configuración de los datos correspondientes, incluyendo el proyecto y sus tipos de solicitud. |
| RNF-08 | Escalabilidad analítica | La arquitectura debe permitir incorporar nuevos indicadores o fuentes de información sin requerir modificaciones estructurales significativas al sistema. |
| RNF-09 | Mantenibilidad | El backend debe mantener una arquitectura organizada por capas (Domain, Application, Infrastructure y Api), facilitando la evolución y mantenimiento independiente de sus componentes. |
| RNF-10 | Portabilidad | El sistema debe poder desplegarse mediante contenedores utilizando Docker o Podman, facilitando su instalación y ejecución en diferentes entornos. |
| RNF-11 | Usabilidad y consistencia visual | La interfaz debe mantener una experiencia de uso clara y consistente entre proyectos, conservando la identidad visual de SGDS y adaptando únicamente los datos y elementos propios de cada proyecto. |
| RNF-12 | Integridad de la información analítica | Los indicadores y métricas deben calcularse exclusivamente sobre información válida, consistente y disponible en las fuentes de datos autorizadas. |
| RNF-13 | Jerarquía visual gerencial | El módulo Gerencial debe presentar la información mediante una jerarquía visual clara, priorizando indicadores, tendencias, alertas y elementos relevantes para la toma de decisiones. |
| RNF-14 | Control de versiones | Todo el código fuente y los cambios realizados sobre el proyecto deben gestionarse mediante Git/GitHub, manteniendo un historial de modificaciones trazable. |

- Seguridad

Aplica por igual a Gerencial, Operador, IA y Power BI — se definen una sola vez aquí en vez de repetirse en cada tabla.

| Id | Requerimiento | Detalle |
| --- | --- | --- |
| RNF-SEG-01 | Aislamiento de información por proyecto | El sistema debe garantizar que cada usuario únicamente pueda consultar y operar información de los proyectos en los que posee una relación UsuarioProyecto autorizada, exceptuando al Administrador SYC según sus facultades. |
| RNF-SEG-02 | Autenticación y autorización mediante claims | El sistema debe utilizar los claims definidos en el JWT (esAdminSyc, esGerencial, proyecto) como mecanismo de autenticación y autorización, sin implementar un sistema de roles paralelo. |

- Restricciones de IA

| Id | Requerimiento | Detalle |
| --- | --- | --- |
| RNF-IA-01 | Control humano sobre las decisiones de IA | Ninguna funcionalidad de IA debe modificar directamente los datos productivos. Toda salida generada debe considerarse una sugerencia que requiere confirmación o descarte por parte del usuario autorizado. |
| RNF-IA-02 | Aislamiento de datos para IA | El contexto enviado al modelo debe construirse exclusivamente a partir de información previamente autorizada para el usuario y proyecto correspondiente. El filtrado debe realizarse antes de invocar el modelo, evitando depender del filtrado posterior de la respuesta. |
| RNF-IA-03 | Diferenciación de información generada por IA | Las interfaces que presenten funcionalidades de IA deben diferenciar visualmente entre datos originales, interpretaciones generadas y recomendaciones propuestas por el modelo. |
| RNF-IA-04 | Trazabilidad de operaciones de IA | Cada operación ejecutada mediante IA debe registrar, como mínimo, el usuario, proyecto, solicitud cuando aplique, tipo de análisis, modelo utilizado, fecha y resultado generado. |
| RNF-IA-05 | Desacoplamiento del proveedor de IA | La integración con el proveedor de IA debe implementarse mediante una interfaz (IIAService) ubicada en SGDS.Application y una implementación concreta en SGDS.Infrastructure, permitiendo sustituir o modificar el proveedor sin afectar las demás capas de la aplicación. |

- Power BI

| Id | Requerimiento | Detalle |
| --- | --- | --- |
| RNF-PBI-02 | Rendimiento analítico | Los dashboards y el modelo de datos deben estar optimizados para mantener tiempos de carga razonables, de acuerdo con las capacidades y limitaciones del nivel de licencia vigente. |
| RNF-PBI-03 | Actualización de datos | Durante la fase gratuita mediante Power BI Desktop/standalone, la actualización de datos debe realizarse manualmente bajo demanda. La actualización automática programada requiere Power BI Pro o superior. |
| RNF-PBI-04 | Disponibilidad y modalidad de acceso | La disponibilidad y modalidad de acceso a Power BI (standalone o embebido) deben determinarse según el nivel de licencia vigente y los umbrales definidos para número de espectadores, necesidad de integración embebida y volumen o frecuencia de actualización de datos. |
| RNF-PBI-05 | Escalabilidad del modelo analítico | El modelo de datos debe permitir la incorporación de nuevos indicadores y proyectos sin requerir modificaciones estructurales significativas. |
| RNF-PBI-06 | Trazabilidad analítica | Las fuentes de datos, procesos de actualización y publicación de indicadores deben mantenerse identificables y trazables para facilitar su seguimiento y control. |
| RNF-PBI-07 | Consistencia visual | Los dashboards deben mantener coherencia con el Design System de SGDS, incluyendo paleta de colores y tipografía, dentro de las capacidades permitidas por el nivel de licencia y las herramientas utilizadas. |

### 10.1.3 Mapa de sitio

### 10.1.4 Diagrama E-R

## Diseño

### 10.2.1 Arquitectura

### 10.2.2 StackTec

### 10.2.3 BPMN

- Proceso Principal

- Subproceso

- Subproceso 2

## Desarrollo e Implementación

### 10.3.1 Control de versiones

El control de versiones del proyecto SGDS se implementa mediante Git como sistema de gestión de versiones distribuido y GitHub como plataforma de alojamiento y administración del repositorio remoto. El desarrollo se encuentra asociado a la cuenta institucional m.villamizar@syc.com.co, correspondiente a Miguel Angel Villamizar Ardila, y se centraliza en el repositorio público SGDS-SYC.

El trabajo se realiza sobre una copia local del repositorio, clonada y administrada desde Visual Studio Code, permitiendo desarrollar, modificar y probar los componentes del sistema localmente antes de sincronizar los cambios con el repositorio remoto. De esta manera, Git permite conservar el historial de modificaciones y establecer una trazabilidad sobre la evolución del código fuente y de la documentación del proyecto.

El repositorio cuenta con una rama principal denominada main y ramas independientes asociadas a los diferentes módulos, procesos y actividades de desarrollo:

| Rama | Propósito |
| --- | --- |
| main | Integración principal y versión estable del proyecto. |
| Documentacion | Desarrollo y actualización de la documentación formal. |
| Gerencial | Desarrollo del módulo Gerencial y sus funcionalidades asociadas. |
| Estampillas | Desarrollo de funcionalidades correspondientes al proceso de Estampillas. |
| GoTrace | Desarrollo asociado al proyecto GoTrace. |
| IUVA | Desarrollo asociado al proyecto IUVA. |
| Infoconsumo | Desarrollo asociado al proyecto Infoconsumo. |
| LibroTotal | Desarrollo asociado al proyecto Libro Total. |
| MigrationsDB | Gestión y evolución de las migraciones de base de datos. |
| PasivosLaborales | Desarrollo asociado al proceso de Pasivos Laborales. |
| SYCTrace | Desarrollo asociado al proyecto SYCTrace. |
| colpensiones | Desarrollo asociado al proceso de Colpensiones. |

Esta organización permite separar los cambios por contexto funcional, evitando que el desarrollo de un módulo interfiera directamente con el trabajo realizado sobre los demás componentes. Asimismo, la existencia de una rama específica para MigrationsDB permite mantener identificados los cambios relacionados con la evolución del esquema de base de datos.

El repositorio también incorpora un archivo README.md, utilizado como documento de referencia técnica del proyecto. En él se consolida información relacionada con la descripción del sistema, propósito, stack tecnológico, arquitectura, estructura del proyecto, estado actual, hoja de ruta y demás aspectos relevantes del desarrollo. Esto permite que el repositorio funcione no solamente como mecanismo de almacenamiento del código fuente, sino también como registro documental y técnico de la evolución del proyecto.

- Repositorio remoto: https://github.com/MiguelV-SYC/SGDS-SYC.git

- Plataforma: GitHub

- Sistema de control de versiones: Git

- Entorno de desarrollo: Visual Studio Code

- Rama principal: main

- Tipo de repositorio: Público

El flujo utilizado para incorporar cambios al proyecto sigue una secuencia controlada:

### 10.3.2 Desarrollo de Arquitectura

Backend

Entorno base — no son paquetes, se descargan aparte

| Herramienta | Versión | Para qué sirve | Cómo se instala |
| --- | --- | --- | --- |
| .NET SDK | 10.0.303 | Compila y ejecuta SGDS.Api. Incluye ASP.NET Core Web API — no es un paquete NuGet separado, viene embebido en el SDK. | Instalador desde dotnet.microsoft.com/download (no hay comando de "paquete" — es el runtime en sí). |
| PostgreSQL | — (no fijada por el repo) | El motor de base de datos donde vive todo el esquema — todas las tablas del sistema. | Instalador desde postgresql.org/download, o el gestor de paquetes del sistema operativo. No vive dentro del repo. |
| dotnet-ef | 10.0.4 | CLI para generar y aplicar migraciones (dotnet ef migrations add, dotnet ef database update). | Ya está declarada como herramienta local del repo en .config/dotnet-tools.json — se restaura con dotnet tool restore, no se instala global. |

Backend

Paquetes NuGet — todos vía dotnet add package <Nombre> --version <X>

| Paquete | Versión | Para qué sirve | Cómo se instala |
| --- | --- | --- | --- |
| Swashbuckle.AspNetCore | 10.2.3 | Genera la documentación OpenAPI/Swagger y la UI interactiva en /swagger. | dotnet add package Swashbuckle.AspNetCore --version 10.2.3 |
| Microsoft.EntityFrameworkCore | 10.0.4 | El ORM: mapea las entidades de Domain a tablas y arma SgdsDbContext. | dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore --version 10.0.4 |
| Microsoft.EntityFrameworkCore.Design | 10.0.4 | Tooling de diseño que usa dotnet-ef para generar migraciones — sin este paquete, migrations add falla. | dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design --version 10.0.4 |
| Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL | 10.0.3 | El proveedor específico que traduce las consultas LINQ de EF Core a SQL de PostgreSQL. | dotnet add package Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL --version 10.0.3 |
| EFCore.NamingConventions | 10.0.1 | Convierte automáticamente el PascalCase de C# a snake_case en nombres de tabla y columna. | dotnet add package EFCore.NamingConventions --version 10.0.1 |
| Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer | 10.0.10 | Middleware que valida el token JWT en cada request y llena User.Claims. | dotnet add package Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer --version 10.0.10 |
| BCrypt.Net-Next | 4.2.0 | Hashea y verifica contraseñas — nunca se guarda una contraseña en texto plano. | dotnet add package BCrypt.Net-Next --version 4.2.0 |
| QuestPDF | 2026.7.3 | Genera los PDFs: preliquidaciones, certificados de trazabilidad, tornaguías. | dotnet add package QuestPDF --version 2026.7.3 |
| ClosedXML | 0.105.1 | Genera los archivos Excel de los reportes exportables. | dotnet add package ClosedXML --version 0.105.1 |
| QRCoder | 1.8.0 | Genera los códigos QR que se imprimen en las preliquidaciones. | dotnet add package QRCoder --version 1.8.0 |
| ZXing.Net + Bindings.Windows.Compatibility | 0.16.11 / 0.16.14 | Lectura y compatibilidad de códigos de barras/QR en entorno Windows. | dotnet add package ZXing.Net --version 0.16.11 |
| Microsoft.AspNetCore.Http.Abstractions | 2.3.11 | Trae IHttpContextAccessor, usado por SgdsDbContext para saber qué usuario está autenticado al auditar (vive en Infrastructure, no en Api). | dotnet add package Microsoft.AspNetCore.Http.Abstractions --version 2.3.11 |

Frontend

Entorno base — no son paquetes, se descargan aparte

| Herramienta | Versión | Para qué sirve | Cómo se instala |
| --- | --- | --- | --- |
| Node.js | v24.19.0 en esta máquina | El runtime de JavaScript que ejecuta npm, Vite y todo el tooling del frontend. El repo no fija una versión mínima (no hay engines en package.json ni .nvmrc), pero Vite 8 necesita Node moderno — LTS 20+ recomendado. | Instalador desde nodejs.org. npm viene incluido, no se instala aparte. |

Frontend

Paquetes npm, todos vía npm install <paquete>@<version> parado en SGDS.Frontend/

| Paquete | Versión | Para qué sirve | Cómo se instala |
| --- | --- | --- | --- |
| react / react-dom | 19.2.8 | La librería de UI: componentes, hooks, renderizado. | npm install react@19.2.8 react-dom@19.2.8 |
| typescript | ~6.0.2 | Tipado estático sobre JS — sin esto los .tsx no compilan. | npm install -D typescript@~6.0.2 |
| vite | 8.2.0 | Servidor de desarrollo con hot-reload y bundler de producción. | npm install -D vite@8.2.0 |
| tailwindcss + @tailwindcss/vite | 4.3.3 | Framework de CSS por utilidades + su plugin de integración directa con Vite (sin PostCSS aparte). | npm install -D tailwindcss@4.3.3 @tailwindcss/vite@4.3.3 |
| react-router-dom | 7.18.2 | Enrutamiento del lado del cliente — todas las <Route> de App.tsx. | npm install react-router-dom@7.18.2 |
| axios | 1.19.0 | Cliente HTTP usado en absolutamente todos los *Service.ts. | npm install axios@1.19.0 |
| jwt-decode | 4.0.0 | Decodifica el JWT en el navegador para leer claims (esAdminSyc, esGerencial...) — la verificación real de firma la hace el backend. | npm install jwt-decode@4.0.0 |
| recharts | 3.10.1 | Librería de gráficos usada en vistas de reportes (el módulo Gerencial construyó sus propios gráficos SVG en vez de usar esta). | npm install recharts@3.10.1 |
| lucide-react | 1.31.0 | Set de íconos SVG usados en toda la interfaz. | npm install lucide-react@1.31.0 |
| leaflet + react-leaflet (+ @types/leaflet) | 1.9.4 / 5.0.0 / 1.9.22 | Mapas interactivos — usados en GoTrace para mostrar rutas de trazabilidad. | npm install leaflet@1.9.4 react-leaflet@5.0.0 && npm install -D @types/leaflet@1.9.22 |
| @vitejs/plugin-react | 6.0.4 | Plugin de Vite que habilita JSX y Fast Refresh para React. | npm install -D @vitejs/plugin-react@6.0.4 |
| eslint + typescript-eslint | 10.8.0 / 8.65.0 | Linting de código — solo se usa en desarrollo, no va a producción. | npm install -D eslint@10.8.0 typescript-eslint@8.65.0 |

- Otros datos del repositorio

Solución declarada en SGDS.slnx (formato nuevo de .NET, ya no .sln clásico) con 4 proyectos: Api, Application, Domain, Infrastructure.

El Frontend no forma parte de la solución .NET, es un proyecto Vite separado. Pruebas end-to-end con Playwright 1.62.1 (npm install -D @playwright/test@1.62.1 + npx playwright install para descargar los navegadores, un paso aparte del npm install normal), instaladas en la raíz del repo (tests/), no dentro de SGDS.Frontend.

- SGDS.Domain

SGDS.Domain/Entities/

Entidades de dominio (POCO): contienen exclusivamente las propiedades que representan los conceptos del negocio, sin incorporar lógica de negocio, validaciones ni dependencias con Entity Framework Core. Constituyen la capa base del sistema, sobre la cual se estructuran las demás capas. Cualquier nuevo concepto de negocio persistente debe definirse inicialmente mediante su correspondiente entidad de dominio.

Contiene:

- 22archivos en Entities/ (hasta el momento de actualización del presente documento)

- ¿Qué archivos se crean aquí y por qué?

Se define una clase NombreEntidad.cs por cada nuevo concepto persistente del dominio. Estas entidades se crean en la capa Domain y no directamente en Infrastructure, manteniendo esta capa independiente de Entity Framework Core, Npgsql y cualquier otro componente de infraestructura. De esta forma, el modelo de dominio permanece desacoplado de los mecanismos de persistencia y puede evolucionar sin introducir dependencias tecnológicas externas.

- ¿Qué contiene cada file?

Cada archivo NombreEntidad.cs representa un concepto del dominio y contiene principalmente:

- Propiedades autoimplementadas, correspondientes a los atributos de la entidad:
 public int Id { get; set; }.

- Claves foráneas (FK), incluyendo relaciones opcionales mediante tipos nullable cuando corresponda, junto con sus respectivas propiedades de navegación:

int? ProyectoId y Proyecto? Proyecto.

- Propiedades de navegación de tipo colección, inicializadas para evitar referencias nulas:
ICollection<X> = new List<X>().

- Comentarios de modelado, incorporados en las entidades más complejas para documentar decisiones relevantes de diseño.

Ejemplo (Solicitud.cs): constituye una entidad central o hub del dominio. Mantiene relaciones mediante FK con Ciudadano, Empresa, Proyecto, TipoSolicitud y Vehiculo, además, establece relaciones específicas con entidades como TornaguiaInfoconsumo, EstampillaFisica, LoteGoTrace, InstrumentoPasivoLaboral y TurnoLibroTotal, junto con colecciones para Documentos e HistorialEstados.

Esto permite que Domain represente únicamente el modelo conceptual del negocio, mientras que la configuración de persistencia y las relaciones específicas de Entity Framework Core se resuelven posteriormente en Infrastructure.

- SGDS.Application

SGDS.Application/{DTOs, Helpers, Interfaces}/

Contiene los contratos de comunicación utilizados por la API, incluyendo los DTOs de entrada y salida, las interfaces de servicios y las funciones auxiliares de cálculo que no dependen de infraestructura. Esta capa permanece desacoplada de HTTP, PostgreSQL, Entity Framework Core y demás tecnologías de persistencia, manteniendo únicamente la referencia hacia Domain. Su función es establecer un vocabulario común entre Api e Infrastructure, definiendo las estructuras y contratos necesarios para intercambiar información sin acoplar directamente las capas.

Contiene:

- 18archivos DTOs/ objetos utilizados para transportar datos entre las distintas capas y representar las entradas y salidas de la API.

- 4archivos Helpers/ funciones auxiliares y cálculos puros que no requieren acceso a base de datos, HTTP ni otros servicios externos.

- 1archivo Interfaces/ contratos que definen servicios o capacidades que serán implementados posteriormente por Infrastructure.

- 0paquetes NuGet propios

- DTOs/ — qué se crea y por qué

La carpeta DTOs/ contiene las estructuras utilizadas para definir los datos de entrada y salida de la API. La convención del proyecto no establece un archivo independiente por cada clase, sino un archivo por feature o entidad, agrupando en él las clases relacionadas.

Por ejemplo:

- CiudadanoDto.cs → contiene 7 clases relacionadas.

- SolicitudDto.cs → contiene 12 clases relacionadas.

- GerencialDto.cs → contiene 23 clases relacionadas.

En la mayoría de las entidades se manejan tres variantes principales:

- XResponseDto → estructura de datos que la API retorna al cliente.

- CrearXDto → estructura esperada para operaciones de creación (POST).

- ActualizarXDto → estructura esperada para operaciones de modificación (PUT).

Esta separación permite controlar explícitamente qué información recibe y expone la API, evitando utilizar directamente las entidades de Domain como contratos de comunicación.

- Helpers/ e Interfaces/ — cuándo se usan

Helpers/ se utiliza únicamente cuando existe una función de negocio pura, reutilizable y sin estado, que no requiere acceso a base de datos ni dependencias externas. Ejemplos actuales:

- CalculadoraDv.cs

- CalculadoraImpuestoConsumo.cs

Interfaces/ se utiliza cuando una capacidad requiere ser inyectable y potencialmente reemplazable, permitiendo desacoplar su contrato de la implementación concreta.

Actualmente existe IAlmacenamientoService, cuyo propósito es permitir sustituir el almacenamiento local en disco por una implementación en la nube sin modificar los controladores que consumen el servicio.

Principio de diseño: Application define los contratos y operaciones reutilizables, pero no conoce los detalles de infraestructura que permiten ejecutarlos.

| Archivo | Clases dentro |
| --- | --- |
| AuthDto.cs | 4 (usa sintaxis clásica namespace X { }, no file-scoped) |
| CiudadanoDto.cs | 7 |
| SolicitudDto.cs | 12 — el corazón del sistema |
| GerencialDto.cs | 23 — el archivo DTO más grande (223 líneas) |

- SGDS.Infrastructure

SGDS.Infrastructure / {Data, Migrations, Services}/

La capa Infrastructure concentra los componentes técnicos relacionados con la persistencia de datos y las implementaciones concretas de los contratos definidos en Application. Es la única capa que mantiene conocimiento directo de Entity Framework Core, Npgsql y PostgreSQL, aislando estas dependencias tecnológicas para mantener Domain y Application independientes de los mecanismos específicos de almacenamiento.

Contiene:

- SgdsDbContext.cs

- 22DbSet<T>

- 12migraciones aplicadas

- 1servicio (AlmacenamientoLocalService)

- Data/SgdsDbContext.cs / el único DbContext contexto unico de persistencia

l proyecto utiliza un único DbContext, SgdsDbContext, como punto central de acceso y configuración de la persistencia. La incorporación de una nueva entidad no implica crear un contexto adicional; se modifica este mismo archivo agregando el DbSet<NuevaEntidad> correspondiente y su configuración dentro de OnModelCreating.

En OnModelCreating se concentra la configuración del modelo de persistencia, incluyendo:

- Mapeo de entidades mediante ToTable(...), utilizando nomenclatura snake_case.

- Definición de índices y restricciones de unicidad.

- Configuración de claves foráneas y comportamientos de eliminación en cascada.

- Carga de datos semilla (HasData) para catálogos como tipos de solicitud, sedes y roles.

Adicionalmente, SgdsDbContext sobrescribe SaveChangesAsync para ejecutar automáticamente el mecanismo de auditoría transversal antes de confirmar cada operación. Mediante ChangeTracker, se identifican las entidades en estado Added, Modified o Deleted y se genera el registro de auditoría correspondiente.

Principio de diseño: SgdsDbContext constituye el único punto de acceso a la persistencia mediante Entity Framework Core, centralizando la configuración del modelo, las migraciones y la auditoría automática, sin distribuir la responsabilidad entre múltiples contextos.

- Migrations/ Generación y control de cambios

La carpeta Migrations/ contiene las migraciones de Entity Framework Core utilizadas para versionar y evolucionar el esquema de la base de datos PostgreSQL.

Las migraciones se generan automáticamente mediante dotnet ef migrations add a partir de las diferencias detectadas entre el modelo actual y la migración anterior. Cada migración está compuesta normalmente por un par de archivos:

- NombreMigracion.cs → contiene las operaciones Up() y Down() que definen cómo aplicar o revertir el cambio.

- NombreMigracion.Designer.cs → contiene la información generada por EF Core sobre el modelo correspondiente a esa migración.

Estos archivos no se crean ni se redactan manualmente. Solo pueden requerir ajustes puntuales cuando una necesidad específica no queda cubierta por la generación automática. Un caso particular es la sincronización de secuencias de PostgreSQL mediante SELECT setval(...) cuando HasData utiliza IDs explícitos.

Entre las migraciones más recientes se encuentran:

- CrearPerfilGerencial

- ActualizarRedSedesLibroTotal

- CrearModuloLibroTotal

Principio de trabajo: el modelo se modifica primero en Domain y SgdsDbContext; posteriormente EF Core genera la migración, esta se revisa antes de aplicarla y finalmente se ejecuta sobre PostgreSQL.

- Services/ Implementaciones de los contratos de Application/Interfaces

La carpeta Services/ contiene las implementaciones concretas de las interfaces definidas en SGDS.Application. Por esta razón, la creación de un nuevo servicio en Infrastructure está directamente relacionada con la incorporación de un nuevo contrato que requiera una implementación reemplazable.

Actualmente existe AlmacenamientoLocalService.cs, que implementa IAlmacenamientoService y encapsula la gestión de archivos mediante almacenamiento local en disco, utilizando un identificador GUID como parte del nombre de cada archivo.

La estructura permite sustituir la implementación sin modificar los consumidores de la interfaz. Por ejemplo, si posteriormente se requiere almacenamiento en la nube, podría incorporarse AlmacenamientoBlobService.cs implementando el mismo IAlmacenamientoService, manteniendo intactos los Controllers y el resto de capas consumidoras.

Principio de diseño: Application define qué servicio se necesita mediante una interfaz; Infrastructure define cómo se implementa técnicamente, manteniendo el desacoplamiento y facilitando la sustitución de proveedores o mecanismos de infraestructura.

- SGDS.Api

SGDS.Api/Controllers/ - API y lógica de negocio

La carpeta Controllers/ concentra la lógica de negocio y de aplicación de SGDS mediante un enfoque de controller gordo. No existe una capa intermedia de casos de uso ni se utiliza MediatR; los controllers interactúan directamente con SgdsDbContext.

En cada controller se centralizan las principales responsabilidades del flujo: consultas y operaciones mediante LINQ/EF Core, validación de autorización a partir de los claims JWT y transformación de entidades a DTOs antes de construir la respuesta de la API.

Esta decisión corresponde a la arquitectura actual de SGDS: aunque el proyecto está organizado por capas, la lógica operativa permanece directamente en la capa API, mientras Infrastructure se encarga de proporcionar el acceso a datos y servicios técnicos.

Patrón actual: Controller → SgdsDbContext → PostgreSQL, con autorización por claims y mapeo a DTOs resueltos dentro del propio controller

Contiene:

- 19 Controllers

- ¿Qué contiene cada controller?

Cada controller concentra las operaciones HTTP y la lógica de negocio correspondiente a su recurso o funcionalidad. Su estructura sigue un patrón uniforme:

- Constructor: recibe mediante inyección de dependencias el SgdsDbContext, utilizado para acceder directamente a los datos.

- Acciones HTTP: implementa operaciones mediante [HttpGet], [HttpPost], [HttpPut] y [HttpDelete], según las necesidades del recurso.

- Autorización por claims: las acciones que requieren aislamiento o permisos específicos consultan manualmente los claims del JWT, principalmente esAdminSyc, esGerencial y proyecto. No se utiliza [Authorize(Roles = ...)]; la autorización forma parte de la lógica de cada acción.

- Acceso a datos: las consultas se realizan directamente mediante Entity Framework Core y LINQ, utilizando operaciones como .Where(), .Include() y .FirstOrDefaultAsync().

- Mapeo a DTOs: las entidades obtenidas se transforman manualmente a DTOs de respuesta o entrada, sin utilizar herramientas como AutoMapper.

- Reglas de negocio: validaciones, condiciones de acceso, cambios de estado y cálculos propios del proceso se ejecutan directamente dentro de las acciones correspondientes.

El tamaño de los controllers depende de la complejidad funcional del recurso. Por ejemplo, RolesController.cs contiene únicamente una consulta de catálogo y tiene una estructura mínima, mientras que SolicitudesController.cs concentra aproximadamente 1.034 líneas, debido a que integra múltiples operaciones del ciclo de vida de las solicitudes, incluyendo creación, consulta, cambio de estado, preliquidación, generación de PDF y códigos QR para los diferentes proyectos base.

Nota arquitectónica: este comportamiento corresponde deliberadamente al patrón de "controller gordo" adoptado en SGDS: no existe una capa intermedia de servicios de aplicación ni un mecanismo CQRS/MediatR; el controller actúa como punto de entrada HTTP, coordinación, autorización, acceso a datos y ejecución de la lógica de negocio.

- Program.cs — orden de arranque

La configuración sigue una secuencia lógica:

- Controllers y Swagger/OpenAPI: se registran los controladores y la documentación interactiva de la API, configurando Swagger con autenticación mediante Bearer JWT.

- Persistencia: se registra SgdsDbContext utilizando Npgsql como proveedor de PostgreSQL y la configuración de nomenclatura snake_case.

- Contexto HTTP: se habilita HttpContextAccessor para permitir el acceso al contexto de la petición desde los componentes que lo requieren.

- Autenticación: se configura AddJwtBearer para validar los tokens JWT recibidos por la API.

- Autorización: se habilita el middleware de autorización que complementa la validación de identidad realizada por JWT.

- CORS: se restringe el acceso de origen cruzado al cliente frontend ejecutado en localhost:5173.

- Opciones de configuración: se registran las configuraciones específicas de negocio, incluyendo parámetros relacionados con estampillas e impuesto al consumo.

- Servicios de infraestructura: se registra IAlmacenamientoService como singleton, utilizando su implementación de almacenamiento local.

- QuestPDF: se configura la licencia requerida para la generación de documentos PDF.

- Migraciones automáticas: durante el arranque se ejecuta Database.Migrate(), aplicando automáticamente las migraciones pendientes sobre PostgreSQL.

- Pipeline HTTP: finalmente se configura la secuencia de middleware para HTTPS, autenticación, CORS y autorización, y se habilita el mapeo de los controllers mediante MapControllers().

Principio de diseño: Program.cs actúa como punto de composición de SGDS, conectando las diferentes capas y configurando el entorno necesario para que la API pueda autenticarse, acceder a PostgreSQL, aplicar migraciones y atender las solicitudes HTTP.

- SGDS.Frontend

SGDS.Frontend/src/

SGDS.Frontend contiene la Single Page Application (SPA) desarrollada con React y TypeScript. Su comunicación con el backend se realiza exclusivamente mediante HTTP a través de la API REST; no existe intercambio directo de código ni de tipos con el backend. Los modelos TypeScript utilizados por el frontend se definen nuevamente dentro de los archivos Service.ts.

La aplicación utiliza un enfoque de estado principalmente local por página, sin Redux ni React Query. El único estado global relevante corresponde al usuario autenticado, gestionado mediante AuthContext.

Estructura actual:

- 49 pages/ — vistas principales de la aplicación.

- 19 services/ — comunicación con los endpoints de la API.

- 21 components/ — componentes reutilizables organizados por módulo.

- 9 config/ — configuraciones específicas de los proyectos o módulos.

- 1 hook/ — useColorProyectoActivo, utilizado para gestionar la identidad visual del proyecto activo.

| Carpeta | Convención de nombre | Ejemplo real |
| --- | --- | --- |
| pages/ | PascalCase + sufijo Page | GestionUsuariosPage.tsx |
| services/ | camelCase + sufijo Service | tipoSolicitudService.ts |
| components/<módulo>/ | PascalCase, agrupado por módulo | librototal/GaleriaCultural.tsx |
| config/ | camelCase + sufijo Config | estampillasConfig.ts |
| hooks/ | Prefijo use | useColorProyectoActivo.ts |

- ¿Qué archivos se crean al agregar una vista nueva?

La incorporación de una nueva funcionalidad sigue una estructura repetitiva y sencilla:

- nombreService.ts en services/
Contiene las funciones async que consumen la API mediante Axios. La URL de la API está definida directamente y el encabezado Authorization se construye mediante authHeader() en cada servicio, sin un interceptor global.

- NombrePage.tsx en pages/
Implementa la vista y constituye el componente asociado a la nueva ruta.

- Componentes específicos, si son necesarios
Cuando la vista requiere elementos reutilizables propios, se crea un subdirectorio dentro de components/<módulo>/.

- Nueva ruta en App.tsx. Las rutas se mantienen declaradas directamente dentro de un único <Routes>. La protección se realiza mediante guards inline, por ejemplo user ? <Page/> : <Navigate to="/login"/>; actualmente no existe un componente reutilizable ProtectedRoute.

Principio de diseño: el frontend mantiene una separación clara respecto a la API mediante HTTP, pero su arquitectura actual prioriza la simplicidad y organización por módulos, con estado local, servicios independientes y rutas centralizadas, en lugar de incorporar una capa global de gestión de estado o abstracciones adicionales.

- Orden secuencial real de creación

### 10.3.3 Guía Técnica de Implementación

Complemento del informe de arquitectura, el cual contiene la descripción de comandos reales usados en este repositorio, descripción de cada carpeta y archivo relevante, la anatomía del cuerpo de cada tipo de archivo, y un glosario de conceptos aplicados al propio código de SGDS.

- Comandos de creación de proyecto

Los comandos equivalentes a cómo se originó cada proyecto de la solución, y su utilidad para replicar la estructura en un repo nuevo.

- Backend (.NET) — desde la raíz del repositorio

# Solución en formato .slnx

- dotnet new sln -n SGDS --format slnx

# 4 proyectos: 3 class library + 1 Web API con Controllers clásicos

- dotnet new classlib -n SGDS.Domain -f net10.0

- dotnet new classlib -n SGDS.Application -f net10.0

- dotnet new classlib -n SGDS.Infrastructure -f net10.0

- dotnet new webapi -n SGDS.Api -f net10.0 --use-controllers

# agregarlos a la solución

- dotnet sln add SGDS.Domain SGDS.Application SGDS.Infrastructure SGDS.Api

# referencias entre proyectos (misma dirección de dependencia que en el informe de arquitectura)

- dotnet add SGDS.Application reference SGDS.Domain

- dotnet add SGDS.Infrastructure reference SGDS.Domain SGDS.Application

- dotnet add SGDS.Api reference SGDS.Domain SGDS.Application SGDS.Infrastructure

Nota:

--use-controllers es necesario porque desde .NET 8, dotnet new webapi genera Minimal APIs por defecto — SGDS usa Controllers clásicos, así que hay que pedirlo explícitamente.

- Frontend (React + Vite)

# plantilla oficial de Vite con React + TypeScript

- npm create vite@latest SGDS.Frontend -- --template react-ts
cd SGDS.Frontend

- npm install

# Tailwind v4 vía su plugin nativo de Vite (sin PostCSS aparte)

- npm install -D tailwindcss @tailwindcss/vite

# librerías de producción usadas en el proyecto

- npm install react-router-dom axios jwt-decode recharts lucide-react leaflet react-leaflet

- npm install -D @types/leaflet

- Compilar y levantar el servidor

- Backend

- dotnet build                       # compila toda la solución

- dotnet build SGDS.Api                 # compila solo un proyecto

- dotnet run --project SGDS.Api           # levanta la API

- dotnet run --project SGDS.Api --urls http://localhost:5158   # fijando el puerto a mano

- dotnet watch run --project SGDS.Api       # con hot reload al guardar

- Frontend

- npm run dev       # servidor de desarrollo Vite, con HMR, puerto 5173

- npm run build      # tsc -b && vite build → genera dist/

- npm run lint         # ESLint

- npm run preview       # sirve el build de producción localmente

El backend espera el frontend en localhost:5173 (política CORS en Program.cs) y el frontend espera el backend en localhost:5158 (hardcodeado en cada *Service.ts). Si se cambia uno de los dos puertos, hay que actualizar el otro lado a mano.

- Comandos para dependencias

- Backend (NuGet) / parado en la carpeta del proyecto correspondiente

- dotnet add package <Nombre> --version <X>    # agrega un paquete

- dotnet remove package <Nombre>                  # lo quita

- dotnet restore                                    # restaura lo declarado en los .csproj

- dotnet list package                                 # lista lo instalado

- dotnet list package --outdated                        # revisa versiones más nuevas

- Frontend (npm) / parado en SGDS.Frontend/

- npm install                          # instala todo lo de package.json

- npm install <paquete>@<version>        # dependencia de producción

- npm install -D <paquete>@<version>      # dependencia de desarrollo

- npm uninstall <paquete>                   # la quita

- npm outdated                               # revisa versiones más nuevas

- Comandos de git usados en este proyecto

No es un tutorial genérico de git — son literalmente los comandos con los que se ha construido este repositorio hasta ahora.

- git status                     # ver qué cambió antes de cualquier commit

- git diff                        # revisar el detalle - línea por línea

- git log --oneline -15            # histórico reciente

- git branch --show-current         # confirmar la rama activa

- git add <archivo1> <archivo2>      # agregar archivos puntuales — nunca "git add A" a ciegas

- git commit -m "mensaje"             # crear el commit

- Migraciones EF Core / PostgreSQL

- Instalación de la herramienta (dotnet-ef)

- dotnet new tool-manifest                      # crea .config/dotnet-tools.json (ya existe en este repo)

- dotnet tool install dotnet-ef --version 10.0.4  # la instala como herramienta LOCAL del repo

- dotnet tool restore                              # en una máquina nueva, restaura las herramientas ya declaradas

- Crear y aplicar una migración

- dotnet ef migrations add NombreDeLaMigracion --project SGDS.Infrastructure --startup-project SGDS.Api

- dotnet ef database update --project SGDS.Infrastructure --startup-project SGDS.Api

- Otros comandos útiles

- dotnet ef migrations list --project SGDS.Infrastructure --startup-project SGDS.Api

# deshace la ÚLTIMA migración si todavía no se aplicó a la BD

- dotnet ef migrations remove --project SGDS.Infrastructure --startup-project SGDS.Api

# revertir la BD a una migración anterior específica

- dotnet ef database update NombreMigracionAnterior --project SGDS.Infrastructure --startup-project SGDS.Api

Nota: Program.cs llama Database.Migrate() automáticamente al arrancar la Api — en desarrollo normal alcanza con migrations add + levantar el servidor, sin correr database update a mano.

- SGDS.Domain

Contiene únicamente entidades POCO puras — sin lógica de negocio, sin conocer EF Core. Una clase por archivo, todas en Entities/.

| Archivo | Contiene |
| --- | --- |
| Solicitud.cs | La entidad central — el trámite en sí. FKs a Ciudadano/Empresa/Proyecto/TipoSolicitud/Vehiculo/UsuarioAsignado, más navegación 1:1 a las 5 entidades específicas de módulo. |
| Proyecto.cs | El tenant: código (prefijo de numeración), nombre, activo, estado personalizado. |
| Usuario.cs | Cuenta de login — sin rol propio, el rol vive en UsuarioProyecto. |
| UsuarioProyecto.cs | Tabla puente (PK compuesta) que asigna un Rol a un Usuario dentro de un Proyecto concreto. |
| Rol.cs | Catálogo global de roles (Administrador SYC, Operador, Gerencial). La entidad más pequeña. |
| TipoSolicitud.cs | Catálogo de tipos de trámite, scoped a un Proyecto. |
| HistorialEstado.cs | Bitácora de cambios de estado de una Solicitud. |
| Documento.cs | Archivo adjunto a una Solicitud (ruta, nombre, tipo). |
| Auditoria.cs | Registro de auditoría automática (usuario, acción, IP, fecha, proyecto). |
| Ciudadano.cs | Persona natural solicitante (documento, nombre, contacto). |
| Empresa.cs | Persona jurídica solicitante (NIT, razón social). |
| Vehiculo.cs | Vehículo asociado a una Solicitud (placa, marca, modelo). |
| Reporte.cs | Metadatos de un reporte generado (tipo, fecha, usuario, proyecto). |
| SolicitudAcceso.cs | Solicitud pública de acceso al sistema (auto-registro de operadores). |
| SolicitudAccesoProyecto.cs | Tabla puente: a qué proyectos pidió acceso una SolicitudAcceso. |
| EstampillaFisica.cs | Datos específicos del trámite de Estampillas (folio, valor, contrato). |
| TornaguiaInfoconsumo.cs | Datos del trámite de movilización de Infoconsumo. La entidad más grande (53 líneas), con comentarios explicando por qué es entidad separada y no jsonb. |
| LoteGoTrace.cs | Lote de trazabilidad de GoTrace (origen, cantidad, producto). |
| PuntoControlGoTrace.cs | Punto de control geográfico de una ruta de trazabilidad. |
| InstrumentoPasivoLaboral.cs | Datos del módulo Pasivos Laborales (tipo de instrumento, monto, beneficiario). |
| Sede.cs | Sede física de Libro Total (nombre, ciudad, activo). |
| TurnoLibroTotal.cs | Turno de atención en una Sede de Libro Total. |

- SGDS.Application

Los contratos de entrada/salida de la Api (DTOs), interfaces de servicio, y funciones de cálculo puro. Sin ningún paquete NuGet propio — solo referencia a Domain.

- DTOs/

| Archivo | Contiene |
| --- | --- |
| SolicitudDto.cs | 12 clases — creación, listado, cambio de estado, asignación, preliquidación. |
| GerencialDto.cs | 23 clases (el archivo más grande) — dashboard, indicadores, tendencias, comparativos, insights, alertas. |
| CiudadanoDto.cs | 7 clases — CRUD de ciudadanos. |
| AuthDto.cs | 4 clases — login, respuesta de token, registro, cambio de password. |
| UsuarioDto.cs | CRUD de usuarios y asignación de roles/proyectos. |
| EmpresaDto.cs / VehiculoDto.cs | CRUD de empresas / vehículos. |
| ProyectoDto.cs | CRUD de proyectos/tenants. |
| DocumentoDto.cs | Subida/listado de documentos adjuntos. |
| ReporteDto.cs | Metadatos de reportes generados. |
| AuditoriaDto.cs | Respuesta de consulta de auditoría. |
| SolicitudAccesoDto.cs | Flujo de alta de operadores. |
| EstampillaDto.cs / SycTraceDto.cs | Trámite de Estampillas / expedición SYCTrace. |
| InfoconsumoDto.cs | Tornaguías y liquidación de impuesto al consumo. |
| GoTraceDto.cs | Lotes y puntos de control de trazabilidad. |
| PasivosLaboralesDto.cs | Instrumentos de pasivo laboral. |
| LibroTotalDto.cs | Sedes y turnos. |

- Helpers/

Cálculo puro, sin estado ni DB: CalculadoraDv (dígito de verificación), CalculadoraEstampillas, CalculadoraImpuestoConsumo, GeografiaColombia (catálogo departamentos/municipios).

- Interfaces/

IAlmacenamientoService.cs — abstrae el guardado de archivos. Hoy solo hay una implementación (disco local), pensada para poder cambiar a la nube sin tocar controllers.

- SGDS.Infrastructure

El único DbContext y las implementaciones concretas de las interfaces de Application.

| Carpeta / archivo | Contiene |
| --- | --- |
| Data/SgdsDbContext.cs | 22 DbSet<T>, OnModelCreating (mapeo snake_case, FKs, índices, seeds), override de SaveChangesAsync (dispara la auditoría automática). |
| Migrations/ | 12 migraciones aplicadas (par .cs/.Designer.cs cada una) + SgdsDbContextModelSnapshot.cs (foto del modelo completo, se regenera solo). |
| Services/AlmacenamientoLocalService.cs | Implementa IAlmacenamientoService guardando archivos en disco local, con nombre prefijado por GUID. |

- SGDS.Api

Donde vive toda la lógica de negocio real — 19 controllers, patrón "controller gordo".

- Controllers/

| Archivo | Contiene |
| --- | --- |
| SolicitudesController.cs | El más grande (1.034 líneas) — creación, listado, cambio de estado, asignación, preliquidación, PDFs, QRs de los proyectos base. |
| GerencialController.cs | Dashboard, indicadores, tendencias, comparativos, insights, alertas del perfil Gerencial. |
| InfoconsumoController.cs | Tornaguías y liquidación del impuesto al consumo. |
| SycTraceController.cs | Expedición de estampillas físicas. |
| LibroTotalController.cs | Sedes y turnos de atención. |
| PasivosLaboralesController.cs | Instrumentos de pasivo laboral. |
| GoTraceController.cs | Lotes y puntos de control de trazabilidad. |
| AuthController.cs | Login y generación del JWT. |
| CiudadanosController.cs / EmpresasController.cs | CRUD de ciudadanos / empresas. |
| ReportesController.cs | Generación y descarga de reportes PDF/Excel. |
| DocumentosController.cs | Subida/descarga de archivos adjuntos. |
| UsuariosController.cs | CRUD de usuarios y asignación de roles/proyectos. |
| ProyectosController.cs | CRUD de proyectos/tenants. |
| SolicitudesAccesoController.cs | Aprobación/rechazo de alta de operadores. |
| TiposSolicitudController.cs | Catálogo de tipos de trámite por proyecto. |
| VehiculosController.cs | CRUD de vehículos. |
| AuditoriaController.cs | Consulta y exportación de la bitácora de auditoría. |
| RolesController.cs | El más pequeño (28 líneas) — solo un GET de catálogo. |

- Program.cs

Registro de servicios (Controllers, Swagger+JWT, DbContext+Npgsql, HttpContextAccessor, autenticación JWT, Authorization, CORS, Options, singleton de IAlmacenamientoService, licencia QuestPDF) → Database.Migrate() automático → pipeline de middleware.

- SGDS.Frontend/src

SPA de React sin compartir código con el backend, consume la Api solo por HTTP.

- pages/

| Grupo | Páginas |
| --- | --- |
| Autenticación | LoginPage, SolicitaAccesoPage, RecuperarPasswordPage, MiPerfilPage |
| Administración | DashboardAdminPage, GestionUsuariosPage, AprobacionUsuarioPage, GestionProyectosPage, ProyectoWorkspacePage, AuditoriaPage, ReportesPage |
| Operación transversal | OperadorHomePage, ListadoSolicitudesPage, NuevaSolicitudPage, DetalleSolicitudPage, EditarSolicitudPage, DocumentosPage, WorkFlowKanbanPage, PreliquidacionPage |
| Ciudadanos / Empresas / Vehículos | CiudadanosListPage, FichaCiudadanoPage, FormularioCiudadanoPage, ListadoEmpresasPage, FichaEmpresaPage, FormularioEmpresaPage, VehiculosListPage, FichaVehiculoPage, FormularioVehiculoPage |
| Estampillas / SYCTrace | EstampillaPage, EstampillaArtePage, PreliquidacionEstampillasPage, TornaguiaPage, CertificadoTrazabilidadPage |
| Infoconsumo | LiquidacionImpoConsumoPage, HistorialEmpresaPage |
| Pasivos Laborales | LiquidacionPasivoLaboralPage |
| Libro Total | SedesPage, SedeDetallePage, ConsultaConsolidadaPage, EstadoCuentaConsolidadoPage |
| Módulo Gerencial | GerencialHomePage, GerencialIndicadoresPage, GerencialTendenciasPage, GerencialComparativosPage, GerencialInsightsPage, GerencialAlertasPage, GerencialAsistenteIaPage, GerencialAnalisisAvanzadoPage, GerencialProyectosPage |

- services/

| authService, usuarioService, rolService | Autenticación, usuarios y roles |
| --- | --- |
| proyectoService, tipoSolicitudService | Proyectos/tenants y catálogo de trámites |
| ciudadanoService, empresaService, vehiculoService | Solicitantes y sus bienes |
| solicitudService, solicitudDetalleService | El recurso central — listado/creación y detalle |
| documentoService, reporteService, auditoriaService | Adjuntos, reportes y bitácora |
| gotraceService, infoconsumoService, libroTotalService, pasivosLaboralesService, syctraceService | Un servicio por módulo específico de proyecto |
| gerencialService | Los 6 endpoints del módulo Gerencial (dashboard, indicadores, tendencias, comparativos, insights, alertas) |

- components/ — 21 archivos: contiene componentes reutilizables y elementos específicos de cada módulo. Incluye SGDSBackground.tsx como fondo visual compartido, layout/Sidebar.tsx para la navegación principal, shared/SelectorProyecto.tsx para la selección del proyecto activo y subdirectorios especializados para estampillas/, gotrace/, infoconsumo/, librototal/, pasivosLaborales/, syctrace/ y gerencial/.

- config/ — 9 archivos: concentra configuraciones estáticas y reglas de presentación o comportamiento. Entre ellas, camposPorTipoSolicitud.ts define los campos asociados a cada tipo de trámite, colorPorProyecto.ts administra la identidad visual de cada proyecto y geografiaColombia.ts contiene información geográfica utilizada por la aplicación. Cada módulo puede incorporar además su propio archivo *Config.ts.

- context/AuthContext.tsx: centraliza el único estado global de la aplicación, correspondiente al usuario autenticado y las operaciones de login y logout.

- hooks/useColorProyectoActivo.ts: constituye el único hook propio del proyecto, encargado de obtener y gestionar el esquema visual correspondiente al proyecto actualmente seleccionado.

Principio de organización: components concentra la reutilización visual y funcional, config centraliza reglas y parámetros estáticos, context gestiona el estado global y hooks encapsula lógica reutilizable específica del frontend.

Anatomía Del Cuerpo De Cada Tipo De Archivo

La plantilla real que sigue cada archivo según su tipo, con fragmentos tomados  del código de SGDS.

- Entity (Domain) — ejemplo real: Rol.cs

namespace SGDS.Domain.Entities;

public class Rol
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nombre { get; set; } = string.Empty;
    public ICollection<UsuarioProyecto> UsuarioProyectos { get; set; } = new List<UsuarioProyecto>();
}

Cuerpo típico: namespace file-scoped → clase → propiedades escalares → FKs nullable con su navigation property → colecciones de navegación inicializadas vacías. Nunca hay métodos.

- DTO file (Application) — patrón real: GerencialDto.cs

namespace SGDS.Application.DTOs;

public class KpiGerencialDto
{
    public int Total { get; set; }
    public decimal? CumplimientoSlaPorcentaje { get; set; }
    // ...
}

public class IndicadoresGerencialResponseDto
{
    public DateTime Desde { get; set; }
    public List<IndicadorPorTipoDto> Indicadores { get; set; } = new();
}

Cuerpo típico: namespace → varias clases DTO seguidas en el mismo archivo, solo propiedades, sin métodos.

- DbContext (Infrastructure) — SgdsDbContext.cs

public class SgdsDbContext : DbContext

{

public SgdsDbContext(DbContextOptions options) : base(options) { }

public override Task<int> SaveChangesAsync(CancellationToken ct = default)
{
    RegistrarAuditoria();
    return base.SaveChangesAsync(ct);
}

public DbSet<Usuario> Usuarios => Set<Usuario>();
// ... 22 DbSet en total

protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
{
    modelBuilder.Entity<Usuario>().ToTable("usuarios");
    // ... mapeos, índices, FKs, HasData() de seeds
}

private void RegistrarAuditoria() { /* recorre el ChangeTracker */ }

}

- Migration, ejemplo real: CrearPerfilGerencial

public partial class CrearPerfilGerencial : Migration
{
    protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
    {
        migrationBuilder.InsertData(table: "roles", columns: new[] { "id", "nombre" }, values: new object[] { 4, "Gerencial" });
        migrationBuilder.Sql("SELECT setval('roles_id_seq', (SELECT MAX(id) FROM roles));");
    }

    protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
    {
        migrationBuilder.DeleteData(table: "roles", keyColumn: "id", keyValue: 4);
    }
}

Up() aplica el cambio, Down() lo revierte. El .Designer.cs hermano es una foto autogenerada del modelo, nunca se edita a mano.

- Controller (Api) / patrón real: GerencialController.cs

[ApiController]

[Route("api/[controller]")]

[Authorize]

public class GerencialController : ControllerBase

{

private readonly SgdsDbContext _context;

public GerencialController(SgdsDbContext context) { _context = context; }

private IActionResult? VerificarAcceso()

{

var esAdminSyc = User.FindFirst("esAdminSyc")?.Value == "True";

var esGerencial = User.FindFirst("esGerencial")?.Value == "True";

return (esAdminSyc || esGerencial) ? null : Forbid();

}

[HttpGet("dashboard")]

public async Task<IActionResult> GetDashboard([FromQuery] int dias = 30)

{

var errorAcceso = VerificarAcceso();

if (errorAcceso != null) return errorAcceso;

// ... consultas EF Core + mapeo a DTO

return Ok(dto);

}

// ===== Helpers privados de cálculo =====

private static bool EsFinalizada(Solicitud s) => s.FechaCierre != null;

}

Cuerpo típico: usings → atributos de clase → constructor con DbContext inyectado → (opcional) helper de verificación de acceso → una acción por endpoint → helpers privados de cálculo al final.

- Service.ts (Frontend)

import axios from 'axios';

const API_URL = 'http://localhost:5158/api';

function authHeader() {
  const saved = localStorage.getItem('sgds_auth_user');
  const token = saved ? JSON.parse(saved).token : null;
  return { Authorization: `Bearer ${token}` };
}

export interface AlgoDto { /* espejo del DTO de C# */ }

export async function getAlgo(id: number): Promise<AlgoDto> {
  const { data } = await axios.get<AlgoDto>(`${API_URL}/Recurso/${id}`, { headers: authHeader() });
  return data;
}

Cuerpo típico: import axios → API_URL constante → authHeader() repetida en cada archivo → interfaces TS espejo de los DTOs → funciones async exportadas, una por endpoint consumido.

- Page.tsx

import { useState, useEffect } from 'react';

import Sidebar from '../components/layout/Sidebar';

import { getAlgo } from '../services/algoService';

export default function AlgoPage() {
  const [datos, setDatos] = useState(null);
  const [loading, setLoading] = useState(true);

  useEffect(() => {
    getAlgo(1).then(setDatos).finally(() => setLoading(false));
  }, []);

  return (
    <div className="flex min-h-screen bg-paper">
      <Sidebar active="algo" />
      <main className="flex-1 px-8 py-6 overflow-y-auto">
        {loading ? <p>Cargando...</p> : <div>...</div>}
      </main>
    </div>
  );
}

- Context y Hook

// AuthContext.tsx
const AuthContext = createContext<AuthContextType | undefined>(undefined);

export function AuthProvider({ children }: { children: React.ReactNode }) {
  const [user, setUser] = useState<AuthUser | null>(...);
  const login = async (email: string, password: string) => { ... };
  return <AuthContext.Provider value={{ user, login, logout }}>{children}</AuthContext.Provider>;
}

export function useAuth() {
  const ctx = useContext(AuthContext);
  if (!ctx) throw new Error('useAuth debe usarse dentro de AuthProvider');
  return ctx;
}

//hook
// useColorProyectoActivo.ts — el único hook propio del proyecto
export function useColorProyectoActivo(nombreProyecto?: string) {
  return useMemo(() => getColorProyecto(nombreProyecto), [nombreProyecto]);
}

# Estrategia de Integración IA y Power BI

## Conceptos Básicos

Antes de abordar las fases de incorporación de Inteligencia Artificial en SGDS, es necesario establecer cuatro conceptos fundamentales. No se requiere conocimiento especializado en desarrollo de modelos de IA, ya que estos conceptos permiten comprender el funcionamiento de las capacidades propuestas.

- LLM — Modelo de Lenguaje de Gran Escala

Un LLM (Large Language Model) es un modelo de Inteligencia Artificial entrenado con grandes cantidades de información textual, capaz de interpretar instrucciones y generar respuestas en lenguaje natural. En la propuesta de SGDS, Claude constituye el modelo de referencia para las capacidades de asistencia e interpretación.

El modelo no debe entenderse como una base de datos permanente del sistema. Cada solicitud debe proporcionar el contexto necesario para que el modelo pueda generar una respuesta adecuada.

- Prompt

Un prompt es la información enviada al modelo para indicarle qué debe realizar. Puede contener instrucciones, preguntas y datos necesarios para generar la respuesta.

Por ejemplo, SGDS podría enviar los indicadores previamente calculados por el módulo Gerencial junto con una instrucción para obtener una interpretación:

"Estos son los indicadores del periodo: 13 solicitudes, 8 finalizadas y cumplimiento de SLA del 100 %. Genera dos observaciones relevantes para un usuario gerencial."

En este escenario, SGDS continúa siendo responsable de consultar, filtrar y calcular los datos. La IA interviene posteriormente para interpretar dicha información y generar una respuesta en lenguaje natural.

- Consumo de la API del modelo

La integración con el modelo se realiza mediante una API externa. El backend de SGDS prepara la solicitud, envía el prompt al proveedor de IA mediante Internet y recibe como respuesta el contenido generado por el modelo.

Conceptualmente, corresponde a una integración similar a cualquier otro servicio externo consumido por la aplicación: la diferencia es que, en este caso, la respuesta no proviene directamente de una base de datos, sino de un servicio de Inteligencia Artificial.

- Modelo de costos

El consumo de un LLM mediante API normalmente se gestiona bajo un esquema basado en uso, en el que el costo depende de factores como la cantidad de tokens procesados y el modelo utilizado. Por esta razón, el costo de la solución no corresponde necesariamente a una licencia fija de la aplicación, sino al consumo generado por las solicitudes realizadas al proveedor.

Para SGDS, este aspecto debe considerarse dentro de la estrategia de implementación de IA, evaluando progresivamente frecuencia de uso, volumen de solicitudes, cantidad de información procesada y costo asociado antes de establecer una integración productiva.

En síntesis, la incorporación del Asistente IA en SGDS puede entenderse como un flujo sencillo:

Pregunta del usuario → SGDS valida permisos → SGDS obtiene los datos autorizados → construye el prompt → API del modelo → respuesta generada → SGDS presenta la respuesta al usuario.

El punto arquitectónico más importante es que la IA no reemplaza la lógica de negocio ni el control de acceso de SGDS. El sistema determina qué información puede utilizarse y qué contexto se proporciona al modelo; la IA se incorpora como un mecanismo de interpretación y asistencia sobre dicha información.

## Arquitectura IA

La incorporación de capacidades de Inteligencia Artificial se plantea respetando la arquitectura actual de SGDS y sin introducir una nueva capa de servicios, casos de uso o patrones arquitectónicos que no existen en la implementación vigente. Debido a que la lógica de negocio se concentra directamente en los Controllers, la integración de IA seguirá el mismo mecanismo de abstracción ya utilizado para servicios externos intercambiables, específicamente IAlmacenamientoService.

SGDS.Application

└── Interfaces/

└── IIAService.cs

│

│ contrato

▼

SGDS.Infrastructure

└── Services/

└── ClaudeAIService.cs

│

│ implementación

▼

Program.cs

└── Registro de dependencia

│

▼

GerencialController

o AIController

└── Consumo directo de IIAService

- SGDS.Application/Interfaces/IIAService.cs define el contrato que abstrae las operaciones de Inteligencia Artificial. Esta interfaz permite que la aplicación conozca las capacidades disponibles sin depender directamente del proveedor o de la tecnología utilizada para ejecutar el modelo.

- SGDS.Infrastructure/Services/ClaudeAIService.cs contiene la implementación concreta de dicha interfaz y concentra la comunicación con el proveedor de IA. Esta ubicación mantiene la dependencia externa fuera de Domain y Application, siguiendo el mismo principio utilizado actualmente con IAlmacenamientoService.

- Program.cs registra la implementación mediante el mecanismo de inyección de dependencias utilizado por la aplicación, permitiendo que los Controllers reciban la abstracción correspondiente.

- Finalmente, GerencialController o un eventual AIController consume directamente IIAService, manteniendo el patrón de Controller gordo existente en SGDS. No se incorpora una capa adicional de casos de uso, servicios de aplicación, MediatR ni Repository Pattern.

Esta estructura proporciona además intercambiabilidad del proveedor. Si posteriormente se decide sustituir Claude por otro modelo, se podría incorporar una nueva implementación de IIAService sin modificar la lógica de los Controllers que consumen el contrato.

## Inteligencia Artificial (SGDS Intelligence)

### Alcance por Perfil

La incorporación de Inteligencia Artificial en el proyecto se plantea de manera diferenciada según el perfil de usuario y la naturaleza de la información que gestiona. En lugar de implementar un módulo único y homogéneo, se definen capacidades específicas para cada contexto de operación, manteniendo los mecanismos de autorización y aislamiento de datos existentes en la plataforma.

| Perfil | Aplicación de IA | Tipo de capacidad | Integración propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerencial | Primera etapa | IA estratégica y agregada: - interpretación de indicadores, - generación de insights, - explicación de alertas y consultas en lenguaje natural sobre los KPIs consolidados de los proyectos autorizados. | El módulo Gerencial ya dispone de la estructura funcional para Insights, Alertas Inteligentes y Asistente IA. La incorporación pendiente corresponde a la conexión con un modelo de lenguaje real. Los datos base ya son procesados por GerencialController. |
| Operador | Segunda etapa | IA táctica y orientada al caso: - resumen de expedientes, - clasificación asistida de solicitudes y - detección de documentación potencialmente faltante o inconsistente. | Las capacidades se integran directamente en las funcionalidades existentes, principalmente - DetalleSolicitudPage, - NuevaSolicitudPage y - DocumentosPage. Su implementación requiere incorporar mecanismos de extracción y procesamiento de texto de documentos, especialmente archivos PDF. |
| Administrador SYC | Sin superficie de IA independiente | — | El Administrador SYC posee visibilidad global y puede acceder a las capacidades del módulo Gerencial cuando corresponde. El acceso se encuentra contemplado dentro de las reglas de autorización existentes, mediante las condiciones asociadas a esAdminSyc y esGerencial en los endpoints gerenciales. Por tanto, no se plantea una tercera interfaz de IA exclusiva para este perfil. |

La distribución propuesta responde a la naturaleza de las decisiones que toma cada perfil:

- Gerencial → interpreta información agregada → IA estratégica

- Operador → trabaja sobre solicitudes y expedientes → IA asistencial

- Administrador SYC → supervisa globalmente → utiliza las capacidades gerenciales existentes

De esta manera, la IA se incorpora como una capacidad transversal de asistencia e interpretación, pero su interacción se adapta al contexto funcional de cada usuario. En todos los casos, la IA no sustituye las reglas de negocio, la autorización ni las decisiones del usuario; sus resultados se consideran información asistida o sugerencias sujetas a validación.

### Plan de Fases Integración IA

La incorporación de capacidades de Inteligencia Artificial en SGDS se plantea mediante una estrategia progresiva, determinada por las dependencias técnicas existentes. El proceso inicia con el aprovechamiento del módulo Gerencial ya construido, continúa con capacidades asistidas para el operador y, posteriormente, contempla el procesamiento inteligente de documentos y la implementación de mecanismos RAG.

- Fase 0. Estado actual: SGDS Intelligence basado en reglas

El módulo SGDS Intelligence cuenta actualmente con las superficies funcionales de Insights, Alertas Inteligentes y Asistente IA, integradas al módulo Gerencial y alimentadas con información real de los proyectos.

En esta etapa, las respuestas son generadas mediante reglas y plantillas implementadas en código, sin intervención de un modelo de lenguaje. Los DTOs ya contemplan el atributo esGeneradoPorIa, cuyo valor permanece actualmente en false.

Resultado actual: el módulo dispone de la estructura funcional necesaria para incorporar posteriormente un modelo de IA real, pero sus capacidades de interpretación todavía son deterministas.

- Fase 1. Gerencial: integración con un LLM

Se plantea conectar las funcionalidades de Insights y Asistente IA con un modelo de lenguaje, tomando como contexto los indicadores, tendencias y comparativos que ya son calculados por GerencialController.

La IA no realizará directamente las consultas ni determinará qué información puede consultar el usuario. SGDS será responsable de obtener y filtrar previamente los datos autorizados, los cuales serán utilizados para construir el contexto enviado al modelo.

La implementación permitirá activar esGeneradoPorIa = true para distinguir las respuestas generadas mediante el modelo de aquellas producidas mediante las reglas existentes.

Resultado esperado: generación de interpretaciones en lenguaje natural sobre los indicadores reales del módulo Gerencial y habilitación del Asistente IA para consultas sobre información autorizada.

- Fase 2. Operador: validación de documentación requerida

Antes de incorporar IA al procesamiento documental, se propone implementar una capacidad determinista para identificar documentación faltante.

El sistema comparará el catálogo de documentos requeridos asociado a cada TipoSolicitud con los documentos registrados en la solicitud. Esta funcionalidad no requiere un modelo de IA y permite resolver una necesidad operativa mediante reglas explícitas y verificables.

Su implementación depende de incorporar al modelo de datos la relación entre TipoSolicitud y los documentos requeridos.

Resultado esperado: el operador podrá identificar de forma inmediata los documentos pendientes de una solicitud, por ejemplo:

Documentación pendiente: 1 de 3 documentos requeridos.

- Fase 3. Operador: procesamiento inteligente de documentos

Una vez disponible la infraestructura necesaria para extraer el contenido de los documentos, se incorporarán capacidades de IA orientadas al procesamiento de expedientes.

Esta fase contempla principalmente:

Resumen asistido de expedientes, utilizando documentos e historial de la solicitud.

Clasificación asistida de solicitudes, mediante la sugerencia del TipoSolicitud a partir de la descripción proporcionada por el operador.

Análisis del contenido documental, como apoyo para determinar si un documento corresponde con el tipo esperado.

Esta etapa requiere incorporar un mecanismo de extracción de texto de archivos PDF, dado que la infraestructura actual de QuestPDF está orientada a la generación de documentos y no al procesamiento de su contenido.

Resultado esperado: reducción del trabajo manual del operador mediante capacidades de análisis y clasificación asistida, manteniendo siempre la decisión final bajo responsabilidad del usuario.

Fase 4. Evolución: asistente contextual y RAG

Como evolución de las capacidades documentales, se contempla implementar un asistente conversacional contextual sobre expedientes específicos mediante un enfoque RAG (Retrieval-Augmented Generation o Generación Aumentada por Recuperación).

El sistema podrá recuperar información relevante de los documentos asociados a una solicitud y utilizarla como contexto para responder preguntas del operador. Las respuestas deberán incluir referencias al documento o página de origen cuando sea técnicamente posible.

Resultado esperado: consulta contextual de expedientes mediante lenguaje natural, permitiendo al operador obtener información específica sin revisar manualmente todos los documentos asociados.

Resumen de la evolución

| Fase | Alcance | Dependencia principal | Naturaleza |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | SGDS Intelligence actual | Módulo Gerencial existente | Reglas |
| 1 | IA Gerencial | Integración con LLM | IA sobre datos estructurados |
| 2 | Documentación faltante | Catálogo TipoSolicitud → documentos | Determinística |
| 3 | IA documental | Extracción de texto PDF + LLM | IA sobre documentos |
| 4 | Asistente contextual | Recuperación documental + RAG | IA contextual |

Como criterio general cabe resaltar que la estrategia no pretende incorporar IA de forma indiscriminada, por el contrario, busca una gestión con base en integrar únicamente una necesidad específica funcional y la infraestructura requerida para soportarla.

De esta manera, SGDS mantiene sus reglas de negocio, autorización y aislamiento de datos como mecanismos determinantes, mientras que la IA actúa como una herramienta de interpretación, asistencia y recuperación de información, sin sustituir las decisiones del sistema ni del usuario.

### Proveedor LLM y Flujo de Operación

SGDS Intelligence se plantea como una capacidad evolutiva de la plataforma, que inicia con inteligencia determinista basada en reglas y progresa hacia interpretación mediante modelos de lenguaje, asistencia contextual, recuperación aumentada de información y, posteriormente, capacidades predictivas y de recomendación. La incorporación de un LLM constituye un componente tecnológico de esta evolución, no el objetivo final de la solución.

Con base en ello, se toma Claude (Anthropic) como proveedor inicial, quien a su vez asumirá la capacidad de interpretación mediante LLM, en su primera versión.

- Flujo general del LLM dentro de SGDS

Usuario realiza una solicitud

↓

SGDS.Frontend

↓

Controller de SGDS

↓

¿El usuario está autorizado?

↓

Sí

↓

Obtención de datos autorizados

↓

Construcción del contexto

↓

ClaudeAIService

↓

API de Anthropic

↓

Claude procesa:

Sistema + Contexto + Instrucción

↓

Respuesta generada

↓

Validación / estructuración

↓

Controller

↓

SGDS.Frontend

↓

Usuario

Explicación de los pasos secuencialmente:

- El usuario genera una petición desde el asistente IA.

"¿Qué proyectos presentan el comportamiento más relevante en el cumplimiento del SLA?"

- El frontend envía la solicitud al backend.

- El Controller valida el contexto de seguridad

El SGDS determina qué información puede utilizar ese usuario, manteniendose las reglas actuales de autorización:

- esAdminSyc

- esGerencial

- proyecto

- UsuarioProyecto

De tal manera, el LLM nunca debe recibir información que el usuario no esté autorizado a consultar, por ello el flujo deriva en usuario / autorización / datos permitidos / LLM

- SGDS construye el contexto

El sistema debe proporcionarle el contexto y la información al LLM en cada llamada, ya que el proveedor no conoce automáticamente los datos.

Por ejemplo: le proporciona nombre del proyecto más todos los datos específicos de un indicador, convirtiéndolo en cierta manera en un prompt

- Se construye la solicitud para Claude

La petición contiene tres elementos:

- System: define el comportamiento esperado del modelo.

- Context: contiene los datos autorizados obtenidos por SGDS.

- User Quest: contiene la solicitud concreta:

Finalmente, se resume un flujo interno como system / context / user q / claude.

- Claude procesa la información

Claude recibe la solicitud mediante la API de Anthropic.

El modelo analiza la instrucción del sistema, los datos proporcionados por el sistema, la pregunta del usuario y genera una respuesta.

- SGDS recibe y controla la respuesta

La respuesta vuelve a ClaudeAIService y se realiza:

- validación de respuesta

- comprobación del formato esperado

- estructuración del resultado

- manejo de errores

- registro de la operación.

Posteriormente, sigue un flujo interno que se puede reflejar así; claudeAIService / controller / front / usuario

### Seguridad Multi Cliente

La incorporación del LLM en SGDS se plantea como una capacidad de interpretación y asistencia, no como un componente que sustituya la lógica de negocio del sistema. El backend continúa siendo responsable de consultar, validar, autorizar y estructurar la información; el LLM interviene únicamente sobre el contexto previamente autorizado para generar una interpretación o sugerencia.

El flujo general será:

Usuario → SGDS.Frontend → SGDS.Api → Validación de autorización → Construcción del contexto → IIAService → Claude API → Validación de respuesta → Controller → Frontend

## Power BI

### Funcionalidad

Power BI se incorpora como una capa complementaria de analítica avanzada del módulo Gerencial, sin sustituir el dashboard operativo de SGDS ni las capacidades de SGDS Intelligence. Su propósito es ampliar la capacidad de análisis mediante filtros cruzados, segmentación temporal, comparación entre proyectos y funcionalidades de drill-down sobre la información consolidada.

La solución utilizará como base los indicadores que GerencialController ya calcula, entre ellos:

- Solicitudes por estado.

- Tiempos de atención.

- Cumplimiento de SLA.

- Comparativos entre proyectos y períodos.

- Indicadores de productividad.

El acceso se realizará desde Sidebar → Reportes → Analítica Power BI, mediante la vista GerencialAnalisisAvanzadoPage.

| Componente | Función | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Home Gerencial | Mostrar | Consulta rápida del estado general de los proyectos. |
| SGDS Intelligence | Interpretar | Interpretación y generación de insights mediante reglas y, posteriormente, IA. |
| Power BI | Profundizar | Exploración analítica avanzada, comparación y profundización sobre los datos. |

Flujo de información:

- PostgreSQL

- GerencialController

- Indicadores y datos consolidados

- Modelo analítico Power BI

- Filtros · Comparativos - Drill-down

- Analítica Gerencial avanzada

### Flujo Usabilidad

# Conclusiones

# Mejoras

- Creación y estandarización de ciertos formularios para los proyectos, de manera que coadyuven a la trazabilidad de la información y por ende, al desarrollo de las fases de implementación IA

- Documentar y complementar las funcionalidades operativas no contempladas de cada proyecto, relacionadas a la lógica de negocio, requerimientos legales y normativos, entre otros.

- Implementación de verificación en dos pasos. En principio “recaptcha” y posteriormente con api para verificación de código mediante correo electrónico registrado.

- Mejoramiento de la libreria de maps o migración a una API

- Mejoramiento de librerías de generación de PDFs

- Análisis y mejoramiento de la capa IA con la finalidad de migrar a una capa IA integrada robustamente por una analítica deterministica, IA generativa, IA documental, RAG, asistente contextual, entre otros.

# Manual de Usuario